# УТВЕРЖДАЮ:

Председатель КЧС и ОПБ при Администрации «Новодугинский район» Смоленской области

___________________В.В. Иванов

«__»_______________   2019 года

# ПЛАН

#### мероприятий по обеспечению выполнения Постановления Правительства РФ от 18.08.2016 N 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение очистки территорий прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. | апрель – май 2019 года, сентябрь – октябрь 2019 года. | Главы сельских поселений Новодугинского района Смоленской области, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |