АДМИНИСТРАЦИЯ

ИЗВЕКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОДУГИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 сентября   2013 года   №  35

Об утверждении долгосрочной целевой

программы «Развитие  автомобильных

дорог местного значения и улично-дорожной сети

на территории муниципального образования Извековского

сельского поселения Новодугинского района

Смоленской области на 2013-2016 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Администрация Извековского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую Программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования Извековского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области на 2013-2016 годы»

2.  Настоящее постановление  вступает в силу  после официального обнародования.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Извековское сельское поселение

Новодугинского района Смоленской области                                         Л.П. Суворова

# Утверждена

постановлением

Администрации Извековского сельского

поселения Новодугинского района

Смоленской области

от 27.09.2013 № 35

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И УЛИЧНО- ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЗВЕКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОДУГИНСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2016 ГОДЫ»

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Д Долгосрочная целевая Программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично -дорожной сети на территории муниципального образования Извековского сельского поселения Новодугинского района С Смоленской области на 2013-2016 годы» |
| --- | --- |
| Правовые основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Извековского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Администрация Извековского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области |
| Исполнители Программы | - непосредственные исполнители работ по ремонту и содержанию дорожной сети определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| Координатор Программы | Г Глава муниципального образования Извековского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области |
| Цели и задачи Программы | цели Программы: - приведение в нормативное состояние сети дорог, улиц; - обеспечение безопасности дорожного движения. Задача Программы - ремонт и содержание дорог, улично-дорожной сети |
| Сроки реализации Программы | 2013 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Субсидии из областного бюджета – 20469,3 тыс. руб.: в 2013 году – 13776,0 тыс. руб.; в 2014 году – 3496,5 тыс. руб.; в 2015 году – 1198,8 тыс. руб. в 2016 году – 1998,0 тыс. руб. Бюджет сельского поселения – 20,493 тыс. руб.: в 2013 году – 13,793 тыс. руб.; в 2014 году – 3,5 тыс. руб.; в 2015 году – 1,2 тыс. руб. в 2016 году – 2,0 тыс. руб. |

## 1. Анализ причин возникновения проблемы

По территории муниципального образования Извековское сельское поселение Новодугинского района  Смоленской области проходит 52,5 км дорог, соединяющих населенные пункты, 35 км улично-дорожной сети. Основная часть дорог находится в неудовлетворительном состоянии. На протяжении многих лет происходил физический износ дорожного покрытия без затрат на его восстановление.

## 2. Обоснование соответствия решаемой проблемы приоритетам

социально-экономического развития муниципального образования

Извековского сельского поселения Новодугинского района  Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ и в границах населенных пунктов. В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального района являются автомобильные дороги общего пользования, соединяющие населенные пункты в границах сельского поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального значения.

## 3. Прогноз развития сложившейся ситуации

Качество дорог - важнейший фактор инвестиционной привлекательности сельского поселения. Наличие современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие экономического развития поселения.

Неудовлетворительная транспортная доступность и качество автотранспортной сети являются причиной негативных социальных последствий.

## 4. Перечень программных мероприятий

Программа позволит обеспечить безопасное дорожное движение к населенным пунктам и в населенных пунктах муниципального образования Извековского сельского поселения Новодугинского района  Смоленской области

Мероприятия по развитию дорог и улично-дорожной сети:

| N п/п | Мероприятие | Объем финансирования (тыс. руб.) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Ремонт улиц в д. Мольгино и д. Городня Новодугинского района Смоленской области | 13789,793 | 2013 |
| 2 | - Ремонт дороги дер. Извеково – дер. Марьино протяженностью 2,0 км шир. 6,0 | 800,0 | 2014 |
| 3 | - Ремонт дороги дер. Телюкино – автодорога Льнозавод - Александровское протяженностью 0,5 км шир. 4,5 | 600,0 | 2015 |
| 4 | - Ремонт дороги дер. Тюхово – автодорога Льнозавод - Александровское протяженностью 1,0 км шир. 4,5 | 600,0 | 2015 |
| 5 | Ремонт улично-дорожной сети поселка Льнозавода, протяженностью 3 км. шир. 6,0 | 1000,0 | 2014 |
| 6 | Ремонт улично-дорожной сети дер. Извеково протяженностью 4,5 км. шир. 4,5 | 1700,0 | 2014 |
| 7 | Ремонт улично-дорожной сети дер. Григорьевское протяженностью 4 км. шир. 4,5 | 1200,0 | 2016 |
| 8 | Ремонт улично-дорожной сети дер. Пустошка протяженностью 1 км. шир. 4,5 | 800,0 | 2016 |

## 5. Цели и задача Программы

Цели Программы:

- приведение в нормативное состояние сети дорог, оказывающей существенное воздействие на улучшение инфраструктуры сельского поселения;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Задача Программы - проведение мероприятий по ремонту и содержанию дорог между населенными пунктами и в населенных пунктах Извековского сельского поселения Новодугинского района  Смоленской области.

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующей автотранспортной сети.

## 6. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2013 - 2016 годы.

7. Объемы и источники финансирования Программы по годам:

Общий объем финансирования Программы составляет 20489,793  тыс. руб., в том числе по годам:

| Источник финансирования | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет сельского поселения | 13,793 | 3,5 | 1,2 | 2.0 |
| Областной бюджет | 13776,0 | 3496,5 | 1198,8 | 1998,0 |
| Всего: | 13789,793 | 3500,0 | 1200,0 | 2000,0 |

## 8. Управление реализацией Программы и контроль

за ходом ее выполнения

Администрация  Извековского сельского поселения Новодугинского района  Смоленской области организует выполнение Программы.

Координатор - Глава муниципального образования  Извековского сельского поселения Новодугинского района  Смоленской области.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовое управление муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области.