

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НОВОДУГИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29.03.2018 № 7

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы |

В соответствии сПостановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апреля 2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы», постановлением Администрации Смоленской области от 19.09.2013 № 703 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации областных государственных программ» (в редакции постановлений АдминистрацииСмоленской области от 27.06.2014 № 469, от 09.02.2015 № 41, от 18.08.2015 № 512, от 12.04.2017 № 227)

Администрация Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную [Программу](consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=45943;fld=134;dst=100008) «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельские зори» и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Новодугинского района» Смоленской области в разделе Новодугинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Новодугинское сельское поселение

Новодугинского района

Смоленской области А.С. Анискин

УТВЕРЖДЕНА

# постановлением Администрации

# Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

от 29.03.2018 № 7

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы**

с. Новодугино 2018

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Новодугинскогосельского поселения Новодугинского района Смоленской области**»** на 2018-2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители программы | Администрация Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области, заинтересованные лица - граждане, органи­зации, предприятия и учреждения различ­ных форм собственности (далее - заинтере­сованные лица) |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территории с. Новодугино |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дво­ровых территорий многоквартирных домов. 2. Повышение уровня благоустройства тер­риторий общего пользования.   Увеличение числа заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой­ству территории с. Новодугино. |
| Показатели программы | * доля дворовых территорий многоквартир­ных домов, благоустроенных с финансовым участием заинтересованных лиц; * доля территорий общего пользования, бла­гоустроенных с финансовым (трудовым) участием заинтересованных лиц; * количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; * доля благоустроенных дворовых террито­рий от общего количества дворовых терри­торий многоквартирных домов; * доля населения, проживающего в муници­пальном жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей числен­ности населения с. Новодугино; * количество благоустроенных территорий общего пользования;   площадь благоустроенных территорий общего пользования;   * доля площади благоустроенных террито­рий общего пользования; * доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых терри­торий многоквартирных домов; * объем финансового участия заинтересо­ванных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; * доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых терри­торий многоквартирных домов |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2022 годы |
| Объем и источники финансиро­вания программы всего | Общий объем финансирования программы составляет 0 тыс. руб.,  в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных до­мов - 0 тыс. руб.:  -федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;  -областной бюджет - 0 тыс. руб.;  -бюджет Новодугинскогосельского поселения - 0 тыс. руб.;  внебюджетные источники –0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результа­ты реализации программы | а) доля дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных с финансовым участием заинтересованных лиц, - 25,0 %;  б) доля территорий общего пользования, благоустроенных с финансовым (трудовым) участием заинтересованных лиц, - 100 %;  в) количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 15 ед.;  г) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов - 100 %;  д) доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения с.Новодугино - 9 %;  е) количество благоустроенных территорий общего пользования - 0 ед.;   * площадь благоустроенных территорий общего пользования –0,24 га;   ж) доля площади благоустроенных территорий общего пользования - 100 %;  з) доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минималь­ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - 250 чел./час;  и) объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении до­полнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий много­квартирных домов – 0руб.;  к) доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополни­тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквар­тирных домов - 125 чел./час. |

**Раздел 1.** Общая характеристика сферы реализации программы, обоснова-  
ния необходимости ее разработки, цели и задачи, срок реализациипрограммы

1. Общая характеристика сферы реализации программы

Важнейшее место в обеспечении условий комфортного проживания граж­дан занимает формирование современной городской среды. В с. Новодугинонасчитывается 15 многоквартирных жилых домов. Все они построены от 20 до 50 лет назад.

Текущее состояние большинства дворовых территорий с.Новодугино не соответствует современным требованиям, предъявляемым к местам прожи­вания граждан, установленным нормами Градостроительного и Жилищного ко­дексов Российской Федерации. Значительная частьдворовых территорий многоквартирных домов не имеет асфальтобетонного покры­тия.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходи­мый набор малых форм и обустроенных площадок.

Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии комплексного решения проблем благоустройства террито­рий с.Новодугино. В настоящее время места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные усло­вия для жизни и деятельности населения.

Для создания благоприятных, здоровых и культурных условий для жизни горожан, досуга населения, повышения комфортности проживания в с.Новодугино необходимо благоустройство территорий общего пользования.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользова­ния, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически органи­зованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий, территорий кварталов, территорий общего пользования.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов должно включать в себя:

* благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, вклю­чая минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а именно: ремонт дворовых проездов, установка ска­меек, урн для мусора, обеспечение освещения дворовых территорий много­квартирных домов;
* благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, вклю­чая дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, а именно: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, устройство пандусов, иные виды работ;
* благоустройство территорий общего пользования должно включать в себя: ремонт дорог общего пользования, установка скамеек, урн для мусора, обеспечение освещения территорий общего пользования, оборудование авто­мобильных парковок, озеленение территорий общего пользования, иные виды работ.

Оценка сферы благоустройства территорий в с.Новодугино за 2017 год характеризуется следующими показателями:

1. количество и площадь благоустроенных дворовых территорий много­квартирных домов (полностью освещенных, оборудованных местами для про­ведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) – 0/0 ед./га;
2. доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с.Новодугино от общего количества дворовых территорий многоквартир­ных домов - 0 %;
3. доля населения, проживающего в муниципальном жилом фонде с бла­гоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения с.Новодугино - 0 %;
4. количество и площадь территорий общего пользования - 15/0,24 ед./га;
5. доля и площадь благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий 0/0 %/га;
6. доля и площадь территорий общего пользования (парки, скверы, набе­режные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благо­устройстве, - 0/0 % /га.
   1. . Обоснование необходимости разработки

В рамках ежегодного послания Федеральному Собранию Российской Фе­дерации Президентом Российской Федерации было объявлено о совершенство­вании городской среды как одного из приоритетных направлений национально­го развития. Перед органами местного самоуправления была поставлена задача кардинально улучшить условия жизни в городах России: повысить качество общественных пространств, социальной и транспортной инфраструктуры, ря­довой и знаковой застройки.

Приведение в надлежащее состояние благоустроенных дворовых терри­торий многоквартирных домов с.Новодугино, территорий общего пользо­вания является важным фактором при формировании благоприятной экологи­ческой и эстетической городской среды.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования не приводили к долж­ному результату, поскольку не были основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяли консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения с.Новодугино, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и за­нятий спортом жителей с.Новодугино.

Цель программы соответствует вопросам местного значения в сфере благоустройства, определенным в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», стратегическим целям региональной государственной политики и стратегическим документам с.Новодугино в сфере благоустройства.

* 1. Цели и задачи

Основные цели и задачи изложены в **приложении № 1** к программе.

* 1. Срок реализации программы

Срок реализации программы - 2018 - 2022 годы.

**Раздел 2.** План мероприятий программы

План мероприятий программы изложен в **приложении № 2** к програм­ме.

**Раздел 3.** Обоснование объема бюджетных ассигнований на реализацию

программы

Реализация задач программы осуществляется за счет средств феде­рального, областного бюджетов, бюджета Новодугинскогосельского поселения и внебюджетных источников. Вне­бюджетные источники определены средствами физических и юридических лиц, принимающих участие в реализации мероприятий программы.

Общий объем финансирования программы составляет 0 тыс. руб., в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных до­мов - 0 тыс. руб.:

* федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
* областной бюджет - 0 тыс. руб.;
* бюджет Новодугинскогосельского поселения - 0 тыс. руб.;
* внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы изложено в **приложении № 3** к программе.

**Раздел 4.** Ожидаемые конечные результаты реализации программы

В рамках реализации программы в течение пяти лет предполагается достижение следую­щих результатов:

а) доля дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных с финансовым участием заинтересованных лиц, - 25,0 %;

б) доля территорий общего пользования, благоустроенных с финансовым (трудовым) участием заинтересованных лиц, - 100 %;

в) количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 15 ед.;

г) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов - 100 %;

д) доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения с.Новодугино - 9 %;

е) количество благоустроенных территорий общего пользования - 0 ед.;

* площадь благоустроенных территорий общего пользования - 0 га;

ж) доля площади благоустроенных территорий общего пользования - 0 %;

з) доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минималь­ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - 250 чел./час;

и) объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении до­полнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий много­квартирных домов – 0руб.;

к) доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополни­тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквар­тирных домов - 125 чел./час.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий общего пользования с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информа­ционной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для ин­валидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие до­кументы:

* план реализации программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год (**приложение № 4** к программе);
* минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой терри­тории (**приложение № 5** к программе);
* дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых террито­рий многоквартирных домов (**приложение № 6** программе);
* нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ (**приложение № 7** к программе);
* порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благо­устройству дворовых территорий, а также порядок и форма финансового или трудового участия граждан в выполнении указанных работ (**приложение № 8** к программе);
* порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утвер­ждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартир­ного дома, расположенного на территории с.Новодугино (**приложение № 9** к программе).

Включению в программу подлежат дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соот­ветствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требова­ниями действующего законодательства, и в пределах лимитов бюджетных ас­сигнований, предусмотренных на финансирование мероприятий муниципаль­ной программы.

Планируется установить 27 скамеек, 27 урн для мусора, 14 светильников с воздушной прокладкой кабеля, 1 замена светильника, асфальтировать 2530 м2дворовых территорий, установка 2 детских игровых площадок.

Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в муници­пальную программу на 2017 - 2018 годы в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование мероприятий муниципальной программы, включаются в программу на 2019-2022 годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополни­тельного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финан­сового участия.

Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществля­ется в рамках программы при условии финансового участия (софинансиро­вания) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 1,0 % от общей стоимости соответствующего вида работ.

Приложение 1

К постановлению Администрации Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

от 29.03.2018 № 7

**ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗА**Д**АЧИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя | Планируемое значение показателей | Ожидаемые конечные результаты по итогам выполнения программы |
| 2017 г. | 2018 г. - 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  6  7 | 6 |
| Цель программы: повышение уровня благоустройства территории с.Новодугино | | | | | |
| Задача 1 программы: повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | |
| 1. | Количество  благоустроенных дворовых территорий  многоквартирных домов | ед. | 0 | 15 | 15 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0 | 15 | 15 |
| Задача 2 программы: повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | га | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования | % | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3 программы: увеличение числа заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству  территории с.Новодугино | | | | | |
| 1. | Доля дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных с финансовым участием заинтересованных лиц | % | - | 25 | 25 |
| 2. | Доля территорий общего пользования, благоустроенных с финансовым (трудовым) участием заинтересованных лиц | % | - | 0 | 0 |
| 3. | Доля населения, проживающего в многоквартирном жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения с.Новодугино | % | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов | чел./час | - | 250 | 250 |
| 5. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | чел./час | - | 125 | 125 |
| 6. | Объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | тыс. руб. | - | 0 | 0 |

Приложение 2

К постановлению Администрации Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

от 29.03.2018 № 7

**План программных мероприятий**

| №  п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Админист­  ратор  (соисполни­  тель) | Источники  финансиро­вания | Сроки  реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 г. | | | | 2019 г. | | | 2020 г. | | | 2021 г. | | | 2022 г. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  8 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель программы: повышение уровня благоустройства территории с.Новодугино | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 программы: повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт дворовых проездов | Администрация Новодугинского сельского поселения | федеральный  бюджет  областной  бюджет  местный  бюджет | 2018 г. | - | | - | - | | | | - | | - | | | | - | | - | |
| 1.2. | Установка скамеек | - | | - | - | | | | - | | - | | | | - | | - | |
| 1.3. | Установка урн для мусора | - | | - | - | | | | - | | - | | | | - | | - | |
| 1.4. | Освещение дворовых территорий | - | | - | - | | | | - | | - | | | | - | | - | |
| 1.5. | Оборудование автомобильных пар­ковок | - | | - | - | | | | - | | - | | | | - | | - | |
| 1.6. | Оборудование детских и (или) спор­тивных площадок | - | | - | - | | | | - | | - | | | | - | | - | |
| 1.7. | Озеленение территорий | - | | - | - | | | | - | | - | | | | - | | - | |
| 1.8. | Устройство пандусов | - | | - | - | | | | - | | - | | | | - | | - | |
| 1.9. | Иные виды работ |  |  |  | - | | - | - | | | | - | | - | | | | - | | - | |
| Задача 2 программы: повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ремонт дорог общего пользования | Администрация Новодугинского сельского поселения |  |  | - | - | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - |
| 2.2. | Установка скамеек |  |  | - | - | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - |
| 2.3. | Установка урн для мусора |  |  | - | - | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - |
| 2.4. | Освещение территорий общего поль­зования |  |  | - | - | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - |
| 2.5. | Оборудование автомобильных пар­ковок |  |  | - | - | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - |
| 2.6. | Озеленение территорий общего поль­зования |  |  |  | - | - | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - |
| 2.7. | Иные виды работ | - | - | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - |
| Задача 3 программы: увеличение числа заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству  территории с.Новодугино | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Наименование мероприятий с уча­стием заинтересованных лиц | Заинтересо­ванные лица | внебюджет­ные средства | 2018 г. | - | - | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - |

Приложение 3

К постановлению Администрации Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

от 29.03.2018 № 7

**Объем и источники финансирования программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | Примечание (реквизиты документов о софинанси­ровании) |
| .  2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | всего |
| Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от других бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из них: федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 4

К постановлению Администрации Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

от 29.03.2018 № 7

ПЛАН

Реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Новодугинскогосельского поселения Новодугинского района Смоленской области**»** на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус по состоянию на 01.04.2018 | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2018 год | | | |
| I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подготовка проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Новодугинскогосельского поселения Новодугинского района Смоленской области**»** на 2018-2022 годы | исполнено | Администрация Новодугинского сельского поселения | **+** |  |  |  |
| Подготовка проекта решения «О местном бюджете на 2019» | планируется |  |  |  | **+** |
| Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета | планируется |  |  |  | **+** |
| Утверждение правового акта о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в программу дворовой территории и наиболее посещаемой общественной, подлежащих благоустройству в 2018 году | в стадии разработки |  | **+** |  |  |
| Утверждение правового акта о порядке общественного обсуждения проекта программы,  предусматривающего, в том числе, формирование общественной комиссии | в стадии разработки |  | **+** |  |  |
| Обеспечение до 01.04.2018 утверждения программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы | исполнено | **+** |  |  |  |
| Утверждения с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн­ проекта благоустройства каждой дворовой территории и дизайн-проекта наиболее посещаемой территории, включенные в муниципальную программу | в стадии разработки |  |  | **+** |  |
| Обеспечение корректировки Правил благоустройства с.Новодугино по результатам общественных обсуждений | в стадии разработки |  |  |  | **+** |
| Обеспечение до 31.12.2018 внесения изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на период 2018-2022 годы | в стадии разработки |  |  |  | **+** |

Приложение 5

К постановлению Администрации Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

от 29.03.2018 № 7

**Минимальный перечень**

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с приложением визуализированного перечня образцов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп. | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ |
| *Перечень минимальных видов работ* | | |
| 1 | Ремонт дворовых проездов | |
| 1.1 |  | Ремонт асфальтового покрытия существующей проезжей части дворовой территории МКД |
| 1.2 |  | Повышение уровня верха люков путем установки дополнительного опорного железобетонного кольца (без замены на новый люк) |
| 1.3 |  | Разборка и вывоз бортовых камней |
| 1.4 | Установка бортовых камней дорожных (БР 100.30.15) |
| 1.5 | Установка бортовых камней тротуарных (БР 100.20.8) |
| 2 |  | Замена опор освещения |
| 3 |  | Установка скамейки со спинкой |
| 4 |  | Установка урны металлической опрокидывающейся |
| *Перечень дополнительных видов работ* | | |
| 5 |  | Оборудование автомобильных парковок |
| 6 | https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=11e8000a2c3c6f45529a4a415de22253-l&n=13 | Устройство пандусов |
| 7 | https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=d2003b19891f30cdefd77ec18570b813-l&n=13 | Озеленение |
| 9 |  | Оборудование детской игровой площадки 5 игровыми элементами (ДИК, качели, песочница, карусель, качалка-балансир) и травмобезопасным песчаным покрытием толщиной 40 см |
| 10 |  | Оборудование спортивной площадки 6 элементами (брусья разноуровневые, комплект из турников и скамеек для пресса, рукоход, тренажер Турник, Велостеп, Флекс) и резиновым покрытием толщиной 1 см на асфальтобетонном основании |
| 11 |  | Оборудование спортивной площадки:  - бортами размером /15х30,  - баскетбольными стойками – 2шт.,  - воротами с сеткой – 2шт.,  - опорами освещения – 2шт.,  - резиновым покрытием толщиной 1 см на асфальтобетонном основании |

Приложение 6

К постановлению Администрации Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

от 29.03.2018 № 7

**Дополнительный перечень**

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Примечание |
| 1 | Оборудование детских площадок | Запланировано 2 шт. |
| 2 | Оборудование спортивных площадок | - |
| 3 | Оборудование автомобильных парковок | - |
| 4 | Озеленение территорий | - |
| 5 | Устройство пандусов | - |
| 6 | Иные виды работ | - |

Приложение 7

К постановлению Администрации Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

От 29.03.2018 № 7

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ**  
по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и  
дополнительный перечни таких работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Единица  измерения | Предельная стоимость работ (руб.) |
| 1 | Ремонт дворовых проездов | квадратный метр дворового проезда | 2 000 |
| 2 | Установка скамейки | 1 скамейка | 15 000 |
| 3 | Установка урн для мусора | 1 урна | 6 000 |
| 4 | Установка светильника наружного освещения на опоре: |  |  |
| - с воздушной прокладкой кабеля | 1 светильник | 35 000 |
| - с подземной прокладкой кабеля | 1 светильник | 50 000 |
| 5 | Замена светильника наружного освещения | 1 светильник | 20 000 |

Приложение 8

К постановлению Администрации Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

от 29.03.2018 № 7

ПОРЯДОК

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на  
выполнение минимального, дополнительного перечней работ по  
благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их  
расходованием, а также порядок и форма финансового или трудового  
участия граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения
   1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, а также порядок и форма финансового или трудового участия граждан в выполнении указанных работ (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий с.Новодугино, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.
   2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

* трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если субъектом Российской Федерации принято решение о таком участии;
* трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
  1. Под формой финансового участия понимаются:
* доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если субъектом Российской Федерации принято решение о таком участии;
* минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 1 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ.

Под заинтересованными лицами понимаются представители собственников помещений в многоквартирных домах, уполномоченные общим собранием собственников помещений на представление предложений, обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории данного многоквартирного дома.

1. Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц
   1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц,организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются органом государственной власти Смоленской области.
   2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц,организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются органомгосударственной власти Смоленской области.

Организация трудового участия в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти Смоленской области осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

1. Условия аккумулирования и расходования средств
   1. В случае, если региональной программой Смоленской областиформирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средствазаинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый Администрацией Новодугинского сельского поселенияНоводугинского района Смоленской области в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.
   2. Администрация Новодугинского сельского поселенияНоводугинского районаСмоленской областизаключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении. Администрация Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

* 1. Администрация Новодугинского сельского поселенияНоводугинского района Смоленской области обеспечивает опубликование на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет» http://novodugino.admin-smolensk.ru/данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Новодугинского сельского поселенияНоводугинского района Смоленской области ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

* 1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляетсяАдминистрация Новодугинского сельского поселенияНоводугинского района Смоленской области:
* финансирование дополнительного перечня работ по благоустройствудворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проектблагоустройства дворовой территории;
* финансирование минимального перечня работ по благоустройствудворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проектблагоустройства дворовой территории (в случае, если муниципальной программой Смоленской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

1. Контроль за соблюдением условий Порядка
   1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрация Новодугинского сельского поселенияНоводугинского района Смоленской области в соответствии с бюджетным законодательством.
   2. Администрация Новодугинского сельского поселенияНоводугинского района Смоленской областиобеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

* экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
* неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
* непредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;
* возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 9

К постановлению Администрации Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

от 29.03.2018 № 7

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения, с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирного дома, расположенного на территории

с.Новодугино

1. Общие положения
   1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории с.Новодугино, а также их утверждение в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее - муниципальная программа).
   2. Под дизайн-проектом понимается проект благоустройства дворовой территории, в который включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Дизайн-проект по благоустройству дворовой территории должен содержать схему благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), на которой отображаются: новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки; новые участки оборудования мест временного хранения личного автотранспорта жителей; участки ремонта (восстановления) разрушенных тротуаров, проездов, дорожек и площадок различного назначения, в том числе участки временного хранения личного автотранспорта жителей;территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов (посева трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников); места установки (размещения) малых архитектурных форм - оборудование площадок дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных, хозяйственно-бытовых, для установки контейнеров-мусоросборников, а также опор (конструкций) наружного освещения; площадки для выгула животных; устройство ограждений (принеобходимости устройства таковых); временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при наличии таковых).

* 1. Под заинтересованными лицами понимаются представители собственников помещений в многоквартирных домах, уполномоченные общим собранием собственников помещений на представление

предложений, обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории данного многоквартирного дома.

1. Разработка дизайн-проектов
   1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории с.Новодугино, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
   2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных муниципальной программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
   3. Дизайн-проекты разрабатываются на этапе подачи заявок о включении дворовой территории в муниципальную программу.
2. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта
   1. Процедуру обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов проходят дворовые территории для включения в перечень дворовых территорий муниципальной программы на основании протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в перечень дворовых территориймуниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Новодугинскогосельского поселения Новодугинского района Смоленской области**»** на 2018-2022 годы
   2. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовыхтерриторий многоквартирных домов подлежит обсуждению с лицами, указанными в пункте 1.3 настоящего Порядка, в срок, обеспечивающий реализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы.
   3. Администрация Новодугинского сельского поселенияНоводугинского района Смоленской областиобеспечивает информирование заинтересованных лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, о времени, месте и сроках обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов по адресам, указанным в заявках о включении дворовой территории в муниципальную программу, не менее чем за три рабочих дня до начала срока такого согласования.
   4. Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется общественной комиссией.Все решения, касающиеся обсуждения дизайн-проектовблагоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения заинтересованных лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, соответствующих многоквартирных домов.
   5. По итогам обсуждения общественная комиссия утверждает дизайн -проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов путем составления протокола.
   6. Протокол подписывается всеми членами общественной комиссии, присутствовавшими на обсуждении, размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования «Новодугинского района» Смоленской областиhttp://novodugino.admin-smolensk.ru/в течение пяти рабочих дней со дня его оформления.