

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НОВОДУГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»**

**СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 17.01.2025 № 8

|  |
| --- |
| О внесении изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области» |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области от 31.03.2022 № 50 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

Администрация муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области от 15.11.2024 № 191, изменение, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области В.В. Иванова.

Глава муниципального образования

«Новодугинский муниципальный округ»

Смоленской области В.В. Соколов

Отп. 1 экз. – в дело

**Разослать:** отдел территориального планирования, бухгалтерия, финансовое управление, отдел экономики, территориальные комитеты

Исп. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Иванов

тел. 2-12-44

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.

Визы:

Д.А. Романова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Е.Л. Рожко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

С.Н. Эминова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Н.П. Домнина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды**

**муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ»**

**Смоленской области**

с. Новодугино

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды**

**муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области (далее Администрация), заинтересованные лица - граждане, организации, предприятия и учреждения различных форм собственности (далее - заинтересованные лица) |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства. Повышение эстетического и функционального уровня территории.Ремонт и восстановление воинских захоронений и мемориальных сооружений. |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Региональные проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет 0 тыс. рублей, из них по годам реализации:**2025 год** – 5 533,24443 тыс. рублей-федеральный бюджет – 1 868,88678 тыс. руб.;-областной бюджет – 3 341,13465 тыс. руб.;-местный бюджет – 323,223 тыс. руб.;-внебюджетные источники –0 тыс. руб.**2026 год** – 6 434,65331 тыс. рублей-федеральный бюджет – 1 851,31931 тыс. руб.;-областной бюджет – 4 583,334 тыс. руб.;-местный бюджет – 0 тыс. руб.;-внебюджетные источники –0 тыс. руб.**2027 год** – 3 860,85371 тыс. рублей-федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;-областной бюджет – 2083,3 тыс. руб.;-местный бюджет – 0 тыс. руб.;-внебюджетные источники –0 тыс. руб |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателей |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых |  |  |  |  |
| 3 | Площадь благоустроенных дворовых территорий |  |  |  |  |
| 4 | Общественных территорий |  |  |  |  |
| 5 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий |  |  |  |  |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий |  |  |  |  |
| 7 | Количество установленных детских игровых площадок  |  |  |  |  |
| 8 | Количество отремонтированных и восстановленных воинских захоронений и мемориальных сооружений |  |  |  |  |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области» |
| 1.1 | Задача № 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | количество благоустроенных дворовых территорий;площадь благоустроенных дворовых территорий; |
| 1.2 | Задача № 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | площадь благоустроенных общественных территорий;количество благоустроенных общественных территорий |
| 1.3 | Задача № 3 | Увеличение числа заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 1.4 | Задача № 4 | Устройство детских игровых площадок | количество установленных детских игровых площадок |
| 1.5 | Задача № 5 | Ремонт и восстановление воинских захоронений и мемориальных сооружений | количество отремонтированных и восстановленных воинских захоронений и мемориальных сооружений |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.) |
| всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области | Федеральный бюджет | 1 868,88678 | 1 868,88678 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 13 636,64167 | 3 341,13465 | 6 434,65331 | 3 860,85371 |
| Местный бюджет | 323,223 | 323,223 | 0 | 0 |

**Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

По состоянию на 01.06.2024 население муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области составляет 7059 человек, общая площадь жилищного фонда составляет 4,589 тыс. ед., 3,03,17 тыс. м2, в том числе муниципальный жилищный фонд – 0,332 тыс. ед., 31,170 тыс. м2, частный жилищный фонд – 4,257 тыс. ед., 270,86 тыс. м2.

Одним из приоритетов является благоустройство дворовых территорий и общественных территорий, повышения эстетического и функционального уровня территории, ремонт и восстановление воинских захоронений и мемориальных сооружений муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области необходимо для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области.

Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения.

**1. Благоустройство дворовых и общественных территорий**

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых и общественных территорий;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий;

- отремонтированные и восстановленные воинские захоронения и мемориальные сооружения и так далее.

Кроме того, не в полной мере среда проживания населения приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

На уровне комфортного состояния объектов благоустройства сказывается влияние отрицательных природных факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия, направленные на поддержание уровня комфортности проживания граждан.

Износу объектов благоустройства, детских игровых площадок, воинских захоронений также способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Значительной проблемой является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

Реализация основных мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий позволит:

- создать и поддерживать функционально, экологически и эстетически организованную городскую среду;

- улучшить содержание и безопасность дворовых территорий, территорий кварталов, общественных территорий.

Контролирует и координирует реализацию муниципальной программы на территории муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области общественная муниципальная комиссия, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

**1.1. Характеристика текущего состояния сферы**

 **благоустройства дворовых территорий.**

В настоящее время на территории с. Новодугино насчитывается **23** многоквартирных жилых домов. Все они были построены в период с 1960 по 1985 год.

При длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых территорий из асфальтобетона появились дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках – недопустима. Некоторые дворовые территории имеет уровень освещенности ниже допустимого или освещение отсутствует вообще, оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Показатели, характеризующие сферу содержания дворовых территорий

таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей нарастающим итогом |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий  | ед. | 10 | 12 | 12 |
| 2. | Общее количество дворовых территорий  | ед. | 23 | 23 | 23 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | % | 43,5 | 52 | 52 |

Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности целевого показателя (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной и (или) муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1

Администрация имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения Администрации межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация выполняет работы по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы, по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Администрация осуществляет мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов(собственниками(пользователями)земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в сельских поселениях Новодугинского района Смоленской области правил благоустройства территорий.

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) которых, заключены соглашения об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в сельских поселениях Новодугинского района Смоленской области правил благоустройства территории представлен в приложении №2 и заполняется по мере проведения инвентаризации указанных объектов**.**

**1.2. Характеристика сферы обустройства общественных территорий.**

Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии решения проблем благоустройства. В настоящее время места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения.

Для создания благоприятных, здоровых и культурных условий для жизни и досуга населения, повышения комфортности проживания необходимо благоустройство общественных территорий.

Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности общественным территориям.

Показатели, характеризующие благоустройство общественных территорий

таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателейнарастающим итогом |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Общее количество общественных территорий | ед. | 9 | 9 | 9 |
| 3 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 85 | 90 | 100 |

Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности целевого показателя (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной и (или) муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере.

По итогам инвентаризации общественных территорий, сформирован адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы, приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Форма адресного [перечня](#P3456) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в сельских поселениях Новодугинского района Смоленской области правил благоустройства территорий, приведена в приложении № 4 к муниципальной программе. Указанная форма заполняется по мере проведения инвентаризации указанных объектов.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и мест массового посещения граждан для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселений, имеет при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

**1.3. Основное мероприятие «Благоустройства дворовых территорий Новодугинского муниципального округа Смоленской области».**

В основное мероприятие будут включены дворовые территории, прошедшие общественное обсуждение, включенные в адресный перечень дворовых территорий на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства.

Адресные перечни дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы в 2025 году, приведены соответственно в [приложениях №](#P3494) 5 к муниципальной программе.

Благоустройство дворовых территорий обеспечивается исходя из минимального и дополнительного перечней видов работ согласно порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма финансового или трудового участия граждан в выполнении указанных работ. Приложение № 6 к муниципальной программе

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 1% (одного процента) от общей стоимости соответствующего вида работ.

Для реализации данного мероприятия муниципальной программы предусмотрены следующие показатели:

1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с перечнем, утвержденным региональной программой, к которому относится:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- устройство и (или) ремонт водоотводных лотков, водостоков, канав, замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, регулирование высотного положения крышек колодцев;

- ремонт и (или) устройство площадок для мусорных контейнеров.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий представлен в приложении №7 к муниципальной программе.

Нормативная (предельная) стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ, представлена в приложении № 8 к муниципальной программе.

2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с перечнем, утвержденным региональной программой, к которому относятся:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- озеленение территорий.

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий представлен в приложении № 9 к муниципальной программе.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, разрабатывается с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства дворовой территории, который предполагается реализовать в соответствующем году.

**1.4. Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий Новодугинского муниципального округа Смоленской области».**

В основное мероприятие будут включены общественные территории, прошедшие общественное обсуждение, включенные в адресный перечень общественных территорий на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства.

Адресные перечни общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы в 2025 годах, приведены соответственно в [приложениях №](#P3780)10к муниципальной программе.

**2. Повышение эстетического и функционального уровня территории муниципального образования**

**(детские игровые площадки)**

Основное предназначение детских площадок – развитие интереса ребёнка к играм и здоровому образу жизни, раскрытие уже имеющихся навыков, приобретение новых способностей. Одним из важных концепций является возможность малыша заниматься активной деятельностью без участия взрослых, что можно назвать относительной самостоятельностью. Этим можно объяснить максимально яркую расцветку сооружений, выступающую в качестве своеобразной рекламы, привлекающие внимание детей.

Монтаж современных детских площадок регулируется рядом сертификатов и нормативов, регулируемых на законодательном уровне. Из целого ряда номенклатуры можно выделить несколько наиболее актуальных:

* Территория детской площадки должна быть изолированной от дорог, по которым движутся автомобили и удалена от мест их стоянки не менее, чем на 10 м.
* Детская площадка не должна быть проходной, иметь ограждение, отделяющее её от мест передвижения пешеходов.
* На ней должны присутствовать, как солнечные, так и затенённые места.
* Минимальное расстояние, отделяющее её от мест сбора ТБО – 20 м.
* Конструкции и сооружения подлежат визуальному и функциональному осмотру не менее, чем раз в квартал.
* Вывоз старого и завоз нового песка должен выполняться ежегодно. Причем безопасность состава подтверждается санитарно-гигиеническим сертификатом. В межсезонье и затяжные периоды дождей песочница должна накрываться плотным, не пропускающим воду материалом. Контроль за исполнением возлагается на руководителей ответственного учреждения (муниципалитет, управляющая компания, товарищество собственников жилья).
* Если это возможно, сооружения для детей разной возрастной группы устанавливаются раздельно.

Требования к конструкциям и игровым комплексам детской площадки во дворе должны соответствовать условиям, прописанным в государственных стандартах:

* Все комплексы и отдельно стоящие аттракционы должны иметь сертификат качества, который предоставляется поставщиком или производителем.
* Использующиеся для её возведения древесные материалы, обработаны специальной защитной пропиткой, предотвращающей гниение и возгорание.
* Углы закруглены, а поверхности отшлифованы (отполированы).
* При размещении на территории, дети (в том числе и инвалиды) должны иметь свободный доступ ко всем конструкциям.
* Острые грани метизов (шурупов, болтов, саморезов) должны быть скрыты специальными шляпками. Делается это для минимизации вероятности травматизма.
* Сварочные швы зашлифованы и окрашены.

Материалом, изготовления сооружения могут служить:

* Натуральное дерево (доска, брус, щит и прочее).
* Виды пластмасс, отвечающих требованиям по экологичности и устойчивые к ультрафиолетовым лучам.
* Элементы металлопроката (профилированная или круглая труба, уголки, арматура), листовой металл.

Строгие размеры ограждения не называются, нормативы вносят в данной категории лишь рекомендательную величину в 0,7-1 м. Это создаёт эффект визуального ограждения территории, затрудняет ребёнку покинуть территорию детской площадки и обеспечивает осуществление визуального контроля за находящимися внутри.

Другие требования к ограждению детской площадки:

* Ограждение не должно быть сплошным, иначе это затруднит обзор, нарушит вентиляцию нижних слоёв воздуха и может стать причиной падения при резких порывах ветра.
* Желательно придерживаться вертикальных линий, в противном случае забор станет дополнительной травмоопасной конструкцией (скорее всего ребёнок увидит в нём сооружение, через которое нужно обязательно перелезть). Горизонтальный контур присутствует только в верхней и нижней точках. Используется он для придания жесткости конструкции и минимизирует вероятность повреждения об торчащие концы вертикальных фрагментов.
* Расстояние между отдельными элементами ограждения детской площадки делается с учётом того, чтобы между ними не застряла часть тела, например, голова. В среднем шаг между штакетником составляет минимум 10 см.
* Материал изготовления не должен иметь острых краёв, заусенцев и других мест, при контакте с которыми ребёнок может получить травму.
* Ограждение детской площадки собирается из прочного материала, способного выдержать вес несовершеннолетних.

Покрытие детских площадок должно иметь высокий ударопоглощающий коэффициент поверхности. Цель, которую преследует данное условие – вероятность повреждения черепа ребёнка в результате случайного падения во время игр. Минимизация таких рисков связана с мягкостью и эластичностью нового покрытия.

На территории муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области расположено 9 детских игровых площадок.

**2.1. Основное мероприятие «Повышение эстетического и функционального уровня территории муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области»**

В основные мероприятия будут внесена установка детских игровых площадок на территории муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства.

**3. Ремонт и восстановление воинских захоронений и мемориальных сооружений**

На территории Смоленской области в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов проходили ожесточенные бои. В них принимали участие, как регулярные части Красной Армии, так и партизанские отряды.

На территории муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области расположено 37 воинских захоронений и мемориальных сооружений, из них:

- 10 братских могил;

- 6 воинских захоронений;

- 5 стелл;

- 7 обелисков;

- 8 памятников;

- 1 памятная доска.

Находящиеся на них надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в послевоенные годы и изготавливались из недолговечных материалов. В настоящее время многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии. Их внешний вид не соответствует значимости подвига павших.

Актуальной стала и проблема благоустройства воинских захоронений. Воинские захоронения являются объектами культурного наследия - памятниками истории.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 февраля 1993 г. № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» ответственность за ведение учета и содержание воинских захоронений на территории Российской Федерации возлагается на органы местного самоуправления.

В настоящее время содержание воинских захоронений на территории Смоленской области не осуществляется должным образом по следующим причинам:

неудовлетворительное состояние памятников;

практика шефской помощи предприятий, школ частично прекращена либо с ликвидацией указанных объектов, либо в связи с их недостаточным финансированием;

дефицит местных бюджетов, приводящий к недостаточному финансированию сохранности воинских захоронений.

Указанные обстоятельства могут повлечь необратимый процесс разрушения памятников героического подвига советского народа, и как следствие, необходимость вложения в последующем значительно больших денежных средств на их восстановление.

Таким, образом программа призвана обеспечить комплексный подход к решению проблем приведения внешнего облика военно-мемориальных объектов в благоустроенный вид, создание условий по обеспечению их сохранности.

Выполнение комплекса мероприятий программы имеет цель изменения ситуации с содержанием воинских захоронений, памятников, памятных знаков, сложившейся в области. Совместными усилиями всех заинтересованных структур планируется снять острые проблемы по содержанию и благоустройству воинских захоронений, расположенных на территории области, кардинально изменить отношение руководителей различных уровней, общественности и жителей области к вопросам увековечения памяти погибших за Отечество.

Программа ставит цель – приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории области, в соответствии с требованиями современного общества, достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Для достижения поставленной цели программа предусматривает решение следующих задач:

ремонт (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории области, и благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков участникам Великой Отечественной войны;

совершенствование нормативной правовой базы органами местного самоуправления, регулирующей вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества;

выявление, захоронение останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, установление имен погибших при защите Отечества при проведении поисковых работ на территории области.

Выполнение всего комплекса мероприятий Программы на всех военно - мемориальных объектах позволит достойно увековечить память при защите Отечества и будет служить ярким примером для патриотического воспитания граждан, в первую очередь детей, подростков, молодежи муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области

**3.1. Основное мероприятие «Ремонт и восстановление воинских и мемориальных сооружений»**

В основные мероприятия будут внесены ремонт и восстановление воинских и мемориальных сооружений на территории муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства.

Адресные перечни сооружений, нуждающихся в ремонте и восстановлении в период реализации муниципальной программы в 2025 годах, приведены соответственно в приложении №11 к муниципальной программе.

**Раздел 2. Сведения о региональном проекте**

**СВЕДЕНИЯ**

**О региональном проекте**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Заместитель Главы муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с (областной) государственной программой | «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области |

**Значения результатов регионального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финаносову году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период |
| Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых территорий) | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 |

**Раздел.3 Сведения о ведомственном проекте**

Мероприятия, связанные с реализацией ведомственных проектов, в муниципальной программе отсутствуют.

**Раздел 4. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**ПАСПОРТ**

**Комплексных мероприятий «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области»**

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области (далее Администрация), заинтересованные лица - граждане, организации, предприятия и учреждения различных форм собственности (далее - заинтересованные лица) |
| Связь с муниципальной программой | Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024 год) | Планируемое значение показателя реализации |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество установленных детских игровых площадок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество отремонтированных и восстановленных воинских захоронений и мемориальных сооружений | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 |

**Раздел 5. Оценка применения мер государственного регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налоговым и сборам в сфере реализации муниципальной программы**

Меры государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

**Раздел 6. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Администрация муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области | федеральный бюджет | 1 868,88678 | 1 851,31931 | 0 |
| областной бюджет | 57,80065 | 0 | 1 777,51971 |
| местный бюджет | 3,8 | 0 | 0 |
| 2 | Устройство детских игровых площадок | Администрация муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2 083,334 | 2 083,334 | 2 083,334 |
| местный бюджет | 109,650 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт и восстановление воинских захоронений и мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений | Администрация муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1 200,0 | 2 500,0 | 0 |
| местный бюджет | 209,773 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 5 533,24443 | 6 434,65331 | 3 860,85371 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Адресный перечень**

**дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих**

**благоустройству в период реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ»**

**Смоленской области**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1 | с. Новодугино, ул. Базарная площадь, д. 8 |
| 2 | с. Новодугино, ул. Чкалова, д. 36А |

Приложение № 2

к муниципальной программе

**Адресный перечень**

 **индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) которых, заключены соглашения об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области правил благоустройства территории**

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адреса индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 3

 к муниципальной программе

**Адресный перечень**

 **общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды** муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ»

Смоленской области

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес (наименование) общественной территории |
| 1 | с. Новодугино, ул. 30 лет Победы, в районе д.3 |
| 2 | с. Новодугино, ул. Чапаева, в районе д.5 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

**Адресный перечень**

**объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области**

**правил благоустройства территории**

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес (наименование) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 5

 к муниципальной программе

**Адресный перечень**

**дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих**

**благоустройству в период реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды** муниципальном образовании «Новодугинский муниципальный округ»

**Смоленской области** в 2025 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1 | с. Новодугино, ул. Базарная площадь, д.7 |
| 2 | с. Новодугино, ул. Чкалова, д.36А |

Приложение № 6

к муниципальной программе

ПОРЯДОК

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма финансового или трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

1. Общие положения

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ, а также порядок и форма финансового или трудового участия граждан в выполнении указанных работ (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

* 1. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:
* трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если субъектом Российской Федерации принято решение о таком участии;
* трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
* трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по установлению детских игровых площадок;
* трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по
	1. Под формой финансового участия понимаются:
* доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если субъектом Российской Федерации принято решение о таком участии;
* минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ.

Под заинтересованными лицами понимаются представители собственников помещений в многоквартирных домах, уполномоченные общим собранием собственников помещений на представление предложений, обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории данного многоквартирного дома.

2. Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц

* 1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются органом государственной власти Смоленской области.
	2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются органом государственной власти Смоленской области.

Организация трудового участия в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти Смоленской области осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

* 1. В случае если региональной программой Смоленской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый Администрацией муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.
	2. Администрация муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

* 1. Администрация муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области обеспечивает опубликование на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет» <http://novodugino.admin-smolensk.ru/> данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

* 1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрация муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области:
* финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;
* финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если муниципальной программой Смоленской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

4. Контроль за соблюдением условий Порядка

* 1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрация муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области в соответствии с бюджетным законодательством.
	2. Администрация муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:
* экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
* неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
* непредставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;
* возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 7

к муниципальной программе

**Минимальный перечень**

**работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с приложением визуализированного перечня образцов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ |
| 1 |  | Ремонт дворовых проездов |
| 2 | освещение | Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 3 | скамья | Установка скамеек |
| 4 | урнаур | Установка урн |
| 5 | парковка | Ремонт и (или) устройство автомобильных парковок |
| 6 | тр | Ремонт и (или) устройство тротуаров |
|  | КолодецлЛивневкалж | Устройство и (или) ремонт водоотводных лотков, водостоков, канав, замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, регулирование высотного положения крышек колодцев |
| 7 | мусор | Ремонт и (или) устройство площадок для мусорных контейнеров |

Приложение № 8

к муниципальной программе

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ**
**по благоустройству дворовых территорий,**

 **входящих в минимальный перечень работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Единицаизмерения | Предельная стоимость работ (руб.) |
| 1 | Ремонт дворовых проездов | квадратный метр дворового проезда | 1190-00 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 2.1 | Установка светильника наружного освещения на опоре с воздушной прокладкой кабеля | 1 светильник | 16250-00 |
| 2.2 | Установка светильника наружного освещения на опоре с подземной прокладкой кабеля | 1 светильник | - |
| 2.3 | Замена светильника наружного освещения | 1 светильник | 12300-00 |
| 3 | Установка скамейки | 1 скамейка | 18300-00 |
| 4 | Установка урн для мусора | 1 урна | 4600-00 |
| 5 | Ремонт и (или) устройство автомобильных парковок | квадратный метр | - |
| 6 | Ремонт и (или) устройство тротуаров | квадратный метр | - |
| 7 | Устройство и (или) ремонт водоотводных лотков, водостоков, канав, замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, регулирование высотного положения крышек колодцев | метр/шт | - |
| 8 | Ремонт и (или) устройство площадок для мусорных контейнеров | на 1 контейнерна 3 контейнера | 17800-0053500-00 |

Приложение №9

к муниципальной программе

**Дополнительный перечень**

**работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с приложением визуализированного перечня образцов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ |
| 1  | дпсп | Устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок |
| 2 | дор | Ремонт автомобильных дорог, образующих проездов к территориям, прилегающим к многоквартирным домам |
| 3 | Описание: https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=11e8000a2c3c6f45529a4a415de22253-l&n=13 | Ремонт и (или) установка пандусов |
| 4 | зел | Озеленение территорий |
| 5 | Иные виды работ |

Приложение № 10

к муниципальной программе

**Адресный перечень**

 **общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды**

муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области в 2025 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес (наименование) общественной территории |
| Благоустройство общественных территорий не запланировано. |
|  |  |

Приложение №11

к муниципальной программе

**Адресный перечень**

**Воинских захоронений, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих**

**благоустройству в период реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды** муниципальном образовании «Новодугинский муниципальный округ»

**Смоленской области** в 2025 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование, адрес местонахождения, учетный номер по паспорту (для воинского захоронения) |
|
| 1 | Братское воинское захоронение времен Великой Отечественной войны № 5.Российская Федерация, Смоленская область, Новодугинский район, Новодугинское сельское поселение, с. Новодугино, улица Горького, д. 4.67:13:0010247:281 |
| 2 | Братская могила 12 граждан деревни, расстрелянных фашистами, д. Извеково Новодугинского района Смоленской области.Российская Федерация, 100 м на запад от здания Администрации д. Извеково, ул. Центральная, д. 2. Новодугинского района Смоленской области. |