**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НОВОДУГИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «\_\_» октября 2020 года №\_\_

Об утверждении Порядка проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств местного

бюджета, направляемых на капитальные вложения

В соответствии со [статьями 79](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=79), [80](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=80) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [статьей 14](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12014699&sub=14) Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", [статьей](http://mobileonline.garant.ru/document?id=25037423&sub=6) [6](http://mobileonline.garant.ru/document?id=25037423&sub=6) закона Архангельской области от 24.09.2010 N 188-15-ОЗ "О государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности", Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области,

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые:
* [Порядок](#_bookmark0) проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – Порядок);
* [Методику](#_bookmark14) оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – Методика).
1. Установить, что Порядок, предусмотренный пунктом 1 настоящего постановления, не распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые в соответствии с концессионными соглашениями.
2. Установить, что оценка и выдача заключений об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, осуществляется в отношении инвестиционных проектов, финансирование которых планируется полностью или частично за счет средств местного бюджета после 1 января 2021 года.
3. Установить, что проверку инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в соответствии с Методикой, утвержденной настоящим постановлением, осуществляет Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области.
4. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области и в районной газете «Сельские зори».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Новодугинский район»

Смоленской области В.В. Соколов

Утвержден постановлением Администрации

МО «Новодугинский район»

от «\_\_» октября 2020 года №\_\_

**Порядок**

**проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств**

**местного бюджета, направляемых на капитальные вложения**

* 1. **Общие положения**
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из местного бюджета, на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).
2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка), в целях реализации указанного проекта.
3. Проверка проводится для принятия в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения о предоставлении средств местного бюджета:

а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области (далее – МО «Новодугинский район») , по которому:

* подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета;
* проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств местного бюджета;

б) для осуществления бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность МО «Новодугинский район»;

в) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности МО «Новодугинский район», по которому:

* подготовка (корректировка) проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое

перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета;

* проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана, утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств местного бюджета;

г) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность МО «Новодугинский район»;

д) в виде субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит МО «Новодугинский район», на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, по которым:

* подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета;
* проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств местного бюджета;

е) в виде субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит МО «Новодугинский район», на приобретение ими объектов недвижимого имущества.

1. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в случае, если сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает

**200 млн. рублей**, а также по решениям Совета депутатов МО «Новодугинский район» Смоленской области независимо от сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанной в ценах соответствующих лет).

Инициатором проведения проверки и ответственным за подготовку документов, в соответствии с настоящим Порядком, является орган Администрации муниципального образования «Новодугинский район» - ответственный исполнитель муниципальных программ МО «Новодугинский район совместно с главным распорядителем бюджетных средств, а также автор инвестиционного проекта, претендующий на софинансирование инвестиционного проекта за счет средств местного бюджета (далее - заявитель).

Проверка и выдача заключений по результатам проверки осуществляются инвестиционной комиссией, созданной при Администрации муниципального образования «Новодугинский район» в соответствии с требованиями настоящего Порядка и методикой оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика).

1. Плата за проведение проверки не взимается.
2. Уполномоченное структурное подразделение ведет в установленном им порядке реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых

на капитальные вложения.

* 1. **Критерии оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения**
1. Проверка осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - качественные критерии):

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегических документах социально-экономического развития Новодугинского муниципального района;

в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых и ведомственных региональных программ и муниципальных программ Новодугинского муниципального района;

г) необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и технического перевооружения объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения. Проверка по этому критерию в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества). Кроме того, в случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность МО «Новодугинский район» проверка по этому критерию также включает представление подтверждения отдела по управлению муниципальным имуществом отсутствия в казне МО «Новодугинский район» объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета;

ж) наличие долгосрочных целевых программ Новодугинского муниципального района, реализуемых за счет средств местного бюджета, предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность реализуемых в рамках инвестиционных проектов;

з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Проверка инвестиционных проектов на соответствие качественным критериям осуществляется комиссией Администрации МО «Новодугинский район» по инвестиционным проектам.

1. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основании следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

1. Проверка по качественному критерию, предусмотренному [подпунктом "з" пункта](#_bookmark1)
2. настоящего Порядка, осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов с проектами-аналогами.

Для проведения указанной проверки предполагаемый главный распорядитель средств местного бюджета (далее - главный распорядитель) представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в Российской Федерации или (в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации) в иностранном государстве. При выборе проекта- аналога предполагаемый главный распорядитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

Проверка по количественному критерию, предусмотренному [подпунктом "б" пункта](#_bookmark3)

1. настоящего Порядка, осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный или территориальный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - путем сравнения с аналогичными проектами.

Для проведения проверки по количественному критерию, предусмотренному

[подпунктом "б" пункта 8](#_bookmark3) настоящего Порядка, путем сравнения с аналогичными проектами заявитель представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных). В случае отсутствия проектов-аналогов, представляются сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) на территории Российской Федерации или в иностранном государстве. При выборе проекта-аналога заявитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

1. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основании качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке в соответствии с методикой оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - методика), утвержденной настоящим постановлением.
	1. **Порядок проведения проверки инвестиционных проектов**
2. Заявители в срок не позднее, чем за 15 дней до предполагаемого включения инвестиционного проекта в мероприятия муниципальных программ Новодугинского муниципального района, в целях начала его финансирования (софинансирования) за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году или в текущем финансовом году (при необходимости внесения изменений в местный бюджет), представляют в Администрацию муниципального образования «Новодугинский район» подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью следующие документы:

а) заявление на проведение проверки по форме согласно [приложению N 1](#_bookmark11) к настоящему Порядку;

б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме согласно [приложению](#_bookmark12) [N 2](#_bookmark12) к настоящему Порядку;

в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с [пунктом 13](#_bookmark8) настоящего Порядка, согласованное с субъектом бюджетного планирования;

г) задание на проектирование в соответствии с [пунктом 14](#_bookmark9) настоящего Порядка, согласованное с субъектом бюджетного планирования;

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

е) копия разрешения на строительство;

ж) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в случае если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

з) копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;

и) документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования);

к) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные

показатели (показатель), а также расчет интегральной оценки, проведенный заявителем в соответствии с методикой.

л) документальное подтверждение отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Новодугинский район» об отсутствии в казне муниципального образования района и/или городского поселения недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых приобретается объект недвижимого имущества (по инвестиционным проектам, связанным с приобретением недвижимого имущества).

1. Документы, указанные в [подпунктах "д" - "з" пункта 11](#_bookmark6) настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

Документы, указанные в подпунктах "г" - "з" пункта 11 настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым планируется приобретение объектов недвижимого имущества.

1. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:

а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;

б) цель и задачи инвестиционного проекта;

в) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений;

г) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;

д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

е) обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации, а также проведения инженерных изысканий, выполняемых с целью подготовки такой проектной документации;

ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

з) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

и) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования.

Документы представляются в одном экземпляре.

1. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:

а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);

б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства;

в) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным

этапам строительства;

г) срок и этапы строительства;

д) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

е) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).

1. Основаниями для отказа в принятии документов, необходимых для проведения проверки, являются:

а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;

б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;

в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям настоящего Порядка и методики.

1. Проверка осуществляется комиссией по инвестиционным проектам в соответствии с утвержденной настоящим постановлением методикой.
2. В случае если недостатки, содержащиеся в представленных документах, могут быть устранены без отказа в принятии документов, комиссия администрации устанавливает заявителю для их устранения срок, не превышающий 30 календарных дней.
3. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных [пунктами 11](#_bookmark4) и [12](#_bookmark7) настоящего Порядка, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.
4. Проверка инвестиционного проекта, не соответствующего качественным критериям, на соответствие его количественным критериям и проверка правильности расчета заявителем интегральной оценки этого проекта не проводятся.
5. Срок выдачи заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения **не должен превышать 3 месяцев** после представления полного пакета документов заявителем в соответствии с [подпунктами "б" - "к" пункта 11](#_bookmark5) настоящего Порядка.
	1. **Выдача заключения о результатах проверки**
6. Результатом проверки является заключение проектной комиссии по форме согласно [приложению N 3](#_bookmark13) к настоящему Порядку, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.
7. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для разработки нормативного правового акта, предусматривающего предоставление средств местного бюджета, направляемых на реализацию рассматриваемого инвестиционного проекта.

В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) объекта капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение которого осуществляются в соответствии с этим инвестиционным проектом, или изменились критерии,

предусмотренные [подпунктами "а" - "в" пункта 8](#_bookmark2) настоящего Порядка, то в отношении такого проекта проводится повторная проверка в соответствии с настоящим Порядком.

1. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

Отрицательное заключение, полученное в соответствии с абзацем вторым [пункта 22](#_bookmark10) настоящего Порядка, является основанием для подготовки предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств местного бюджета на реализацию инвестиционного проекта.

1. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.
2. Заключение подписывается председателем комиссии.

**Приложение N 1 к** [Порядку](#_bookmark0) **проведения проверки**

**инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых**

**на капитальные вложения**

|  |
| --- |
| В комиссию по проверке инвестиционных проектов Администрации муниципального образования «Новодугинский район» |
| **Заявление****на проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств****местного бюджета, направляемых на капитальные вложения** |
| Прошу провести проверку инвестиционного проекта  |
| наименование инвестиционного проекта |
| на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения. |
| Приложение: |  |  |  |  |
| 1. Паспорт инвестиционного проекта на |  л. в 2 экз. |
| 2. Обоснование экономической целесообразности реализации инвестиционного |
| на  | л. в 2 экз. |  |  |  |
| Должностное лицо, ответственное за реализацию инвестиционного проекта (должность) | подпись |  | фамилия, имя, отчество |
| Контактный телефон:  |  |  |  |

**Приложение N 2 к** [Порядку](#_bookmark0) **проведения проверки**

**инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых**

**на капитальные вложения**

**Паспорт**

**инвестиционного проекта, представленного**

**для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Данные |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта и форма его реализации (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретениеобъектов недвижимого имущества) |  |
| 2 | Сведения о фактическом местонахождении (адресе) предполагаемого объекта,создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации инвестиционного проекта |  |
| 3 | Цель и задачи инвестиционного проекта |  |
| 4 | Участники инвестиционного проекта |  |
| 5 | Краткое описание инвестиционного проекта |  |
| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка наподтверждающий документ) |  |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка наподтверждающий документ) |  |
| 8 | Сметная или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, реконструкции, стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в текущих ценах / в ценах соответствующих лет), в млн рублей, а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты наподготовку проектной документации |  |
| 8.1 | Предполагаемые источники финансирования (с расшифровкой по источниками суммам предполагаемого финансирования) |  |
|  | - в том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям |  |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта |  |
| 9.1 | Срок начала реализации инвестиционного проекта |  |
| 9.2 | Срок окончания реализации инвестиционного проекта |  |
| 9.3 | Планируемый срок ввода объекта капитального строительства, реконструкции,технического перевооружения в эксплуатацию, в том числе: |  |
| 9.4 | 1-я очередь строительства, реконструкции |  |
| 9.5 | 2-я очередь строительства, реконструкции |  |
| 10 | Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта |  |
| 11 | Социальный эффект от инвестиционного проекта |  |

**Приложение N 3 к** [Порядку](#_bookmark0) **проведения проверки**

**инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых**

**на капитальные вложения**

**Заключение**

**о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств**

**местного бюджета, направляемых на капитальные вложения**

* 1. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

Наименование инвестиционного проекта: \_ Наименование заявителя: \_ Реквизиты заявки, представленной заявителем:

регистрационный номер ; дата ; фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица

Срок реализации инвестиционного проекта:

Значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного

проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя):

Стоимость инвестиционного проекта всего в текущих ценах и ценах

соответствующих лет (в млн. рублей с одним знаком после запятой):

* 1. Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на

капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

на основе качественных критериев, %: ; на основе количественных критериев, %: ; значение интегральной оценки эффективности, %: \_

* 1. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения:

Председатель комиссии по проверке

инвестиционных проектов \_

(подпись) (расшифровка подписи) "\_ \_" 20 г.

Утверждена постановлением администрации

МО «Новодугинский район»

от «\_\_» октября 2020 года №\_\_

**Методика**

**оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения**

* + 1. **Общие положения**
	1. Настоящая Методика разработана в целях осуществления оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Новодугинский район» (далее - местный бюджет), направляемых на капитальные вложения, по инвестиционным проектам, предусматривающим строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства (за исключением объектов и мероприятий, связанных с развитием жилищного строительства), а также приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление на территории муниципального образования «Новодугинский район» иных капитальных вложений (далее - инвестиционные проекты), полностью или частично финансируемых за счет средств местного бюджета.
	2. Методика устанавливает общие требования к расчету оценки эффективности инвестиционных проектов на основе качественных и количественных критериев, а также расчету интегральной оценки эффективности реализации инвестиционных проектов.
		1. **Оценка эффективности реализации инвестиционных проектов**
	3. Оценка эффективности реализации инвестиционных проектов осуществляется на основе качественных и количественных критериев, определенных [пунктами](#_bookmark3) 7. и 8. Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - Порядок), утвержденные настоящим постановлением, путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.
	4. Оценка эффективности инвестиционного проекта на основе качественных критериев (Ч1 ) рассчитывается по следующей формуле:

*K*1

# Ч1 = **∑** б1i × 100% / **(** *K*1 − *K*1НП **)**, где:

*i* = 1

б1i - балл оценки i-го качественного критерия;

*K*1 - общее число качественных критериев;

*K*1НП - число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.

Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе "Допустимые баллы оценки" [приложения 1](#_bookmark15) к настоящей Методике

"Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям".

* 1. При осуществлении оценки эффективности инвестиционного проекта на основе качественных критериев применяются следующие требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев:
		1. Критерий - наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественных показателей (показателя) результатов его реализации.

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, по которому имеется обоснование экономической целесообразности и эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, а также дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта с определением характеризующих их количественных показателей (показателя).

Конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта должны быть выражены эффектом для населения, проживающего на территории Новодугинского района, получаемым от производства товаров, работ или услуг, произведенных после реализации инвестиционного проекта (например, улучшение инженерной и транспортной инфраструктуры Новодугинского муниципального района, снижение уровня загрязнения окружающей среды, повышение уровня обеспеченности населения различными видами услуг и другие).

* + 1. Критерий - соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегических документах социально-экономического развития муниципального образования «Новодугинский район» и муниципальных программах, на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, цель которого соответствует одному из приоритетов и целей, определенных в стратегических документах развития муниципального образования «Новодугинский район» и (или) муниципальных программах. Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку приоритета и цели со ссылкой на указанный документ.

* + 1. Критерий - комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках федеральных региональных и муниципальных программ.

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, мероприятия которого находятся во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках федеральных региональных и муниципальных программ. Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку конкретных мероприятий и название программ.

* + 1. Критерий - необходимость строительства, реконструкции и технического перевооружения объекта капитального строительства или необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Новодугинский район».

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования о невозможности осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Новодугинский район» без выполнения:

* + строительства данного объекта капитального строительства;
	+ реконструкции, технического перевооружения объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и/или приобретения нового оборудования);
	+ приобретения объекта недвижимого имущества.
		1. Критерий - повышение уровня безопасности проживания населения или улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования

«Новодугинский район», достигнутых в результате реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается инвестиционным проектам, в ходе мероприятий которых возможно решение вопросов, затрагивающих безопасность проживания населения и решение экологических проблем на территории муниципального образования

«Новодугинский район».

* + 1. Критерий - наличие предполагаемого софинансирования проекта за счет средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Балл, равный 1, присваивается инвестиционным проектам, в качестве источников софинансирования которых предполагается выделение средств федерального и областного бюджетов.

По инвестиционным проектам, софинансирование которых планируется осуществлять за счет средств внебюджетных источников, балл, равный 1, присваивается при условии документального подтверждения со стороны каждого участника реализации инвестиционного проекта о предполагаемом размере софинансирования.

* + 1. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства (за исключением объектов, по которым в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий). Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию и присвоению балла, равного 1, являются:
	+ для проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком), наличие в представленных заявителем документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);
	+ исключением являются объекты, по которым в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым:

* + планируется принятие решения о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий (выполняемых для подготовки такой проектной документации);
	+ планируется выделение средств местного бюджета на условиях софинансирования проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств местного бюджета;
	+ планируется выделение средств местного бюджета на приобретение объектов недвижимого имущества.
	1. Оценка эффективности инвестиционного проекта на основе количественных критериев (Ч2 ) рассчитывается по следующей формуле:

*K*2

# Ч2 = **∑** б2i × *Pi*, где:

*i* = 1

б2i - балл оценки i-го количественного критерия;

*Pi* - весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах;

*K*2 - общее число количественных критериев.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе "Допустимые баллы оценки" [приложения 2](#_bookmark16) к настоящей Методике. Значения весовых коэффициентов количественных критериев, устанавливаемые в целях настоящей Методики, приведены в графе "Весовой коэффициент критерия, Рi, %" таблицы 2 настоящей Методики "Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям".

* 1. При осуществлении оценки эффективности инвестиционного проекта на основе количественных критериев применяются следующие требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев:
		1. Критерий - значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Для присвоения балла, равного 1, значения количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта, приведенные заявителем в обосновании экономической целесообразности и эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, должны отвечать следующим требованиям:

* + наличие показателей (показателя), характеризующих непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, общая площадь объекта, общий строительный объем и другие), с указанием соответствующих единиц измерения;
	+ наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально- экономические результаты реализации инвестиционного проекта.
		1. Критерий - отношение сметной стоимости (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, стоимость объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года предоставления обоснования экономической целесообразности и эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

Балл, равный 1, присваивается проекту в случае, если значение отношения сметной стоимости (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства, стоимости объекта

недвижимого имущества к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта не превышает значения (значений) указанного отношения по приведенному проекту-аналогу при его наличии.

Балл, равный 0,5, присваивается проекту в случае, если значение отношения сметной стоимости (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства, стоимости объекта недвижимого имущества к его количественным показателям превышает значение указанного отношения по приведенному проекту-аналогу не более чем на 25 процентов.

Балл, равный 0, присваивается проекту в случае, если значение отношения сметной стоимости (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства, стоимости объекта недвижимого имущества к его количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по приведенному проекту-аналогу более чем на 25 процентов хотя бы по одному показателю.

В качестве проекта-аналога должен использоваться проект, реализуемый (или реализованный) без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования или (в случае необходимости использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования) проект- аналог, доля дорогостоящих материалов в общей стоимости строительно-монтажных работ и/или доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому проекту.

В случае отсутствия сведений по проекту - аналогу или невозможности их получения данный критерий не применим для расчета. При этом при проведении оценки эффективности по количественным критериям применяется коэффициент приведения суммы весовых коэффициентов к 100% оценке.

* + 1. Критерий - наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества).

Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если проектная мощность объекта капитального строительства, мощность объекта недвижимого имущества (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг), создаваемого (приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта, соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах).

Балл, равный 0,5, присваивается в случае, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности объекта капитального строительства, мощности объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта, в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.

Балл, равный 0, присваивается в случае, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности объекта капитального строительства, мощности объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта, в размере менее 75 процентов проектной мощности.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода (приобретения) создаваемого (приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта

капитального строительства, объекта недвижимого имущества с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

* + 1. Критерий - отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства, мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в количестве, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства, мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд, не превышает 100 процентов.

Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства, мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества.

* + 1. Критерий - обеспечение планируемого объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого объекта капитального строительства, приобретаемого объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой.

Балл, равный 1, присваивается в случаях, если:

а) на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;

б) для предполагаемого объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы);

в) у приобретаемого объекта недвижимого имущества уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах.

Балл, равный 0,5, присваивается в случае, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема, а инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Балл, равный 0, присваивается в случаях:

а) если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема;

б) если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается:

*n*

И= **∑** *ui* / *n*, где:

*i* = 1

*ui* - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энергоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;

*n* - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

* 1. Интегральная оценка эффективности инвестиционного проекта (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности инвестиционного проекта на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:

# Эинт=Ч1 × 0.2 +Ч2 × 0.8, где:

Ч1 - оценка эффективности инвестиционного проекта на основе качественных критериев;

Ч2 - оценка эффективности инвестиционного проекта на основе количественных критериев;

0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности инвестиционного проекта на основе качественных и количественных критериев соответственно.

Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта приведен в [приложении 3](#_bookmark17) к настоящей Методике "Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта".

При осуществлении оценки эффективности инвестиционного проекта предельное (минимальное) значение интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта устанавливается равным не менее 70 процентам. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта установленному предельному значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансового обеспечения полностью или частично за счет средств местного бюджета.

**Приложение N 1 к** [Методике](#_bookmark14) **оценки**

**эффективности использования средств местного бюджета,**

**направляемых на капитальные вложения**

**Оценка**

**соответствия инвестиционного проекта качественным критериям**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Критерий | Допустимые | Балл | Ссылки на документальные |
|  |  | баллы | оценки | подтверждения |
|  |  | оценки | (б1i) (или |  |
|  |  |  | "критерий |  |
|  |  |  | не |  |
|  |  |  | применим |  |
|  |  |  | ") |  |
| 1 | Наличие четко сформулированной цели | 1; |  | Цель и задачи проекта, количественные |
|  | инвестиционного проекта с определением | 0 | показатели результатов реализации |
|  | количественных показателей (показателя) |  | инвестиционного проекта в соответствии с |
|  | результатов его реализации |  | обоснованием экономической |
|  |  |  | целесообразности и эффективности |
|  |  |  | использования средств местного бюджета, |
|  |  |  | направляемых на капитальные вложения |
| 2 | Соответствие цели инвестиционного проекта | 1; |  | Приводится приоритет или цель, |
|  | приоритетам и целям, определенным в | 0 | определенные в стратегических |
|  | стратегических документах социально- |  | документах развития муниципального |
|  | экономического развития Новодугинского |  | образования «Новодугинский |
|  | муниципального района |  | муниципальный район» и |
|  |  |  | соответствующие цели инвестиционного |
|  |  |  | проекта |
| 3 | Комплексный подход к реализации конкретной | 1; |  | Указываются цели, задачи и конкретные |
|  | проблемы в рамках инвестиционного проекта | 0 | программные мероприятия, достижение и |
|  | во взаимосвязи с программными |  | реализацию которых обеспечивает |
|  | мероприятиями, реализуемыми в рамках |  | осуществление инвестиционного проекта |
|  | федеральных региональных и муниципальных |  |  |
|  | программ |  |  |
| 4 | Необходимость строительства, реконструкции | 1; |  | Обоснование необходимости |
|  | и технического перевооружения объекта | 0 | строительства, реконструкции и |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | капитального строительства или необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого(приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением полномочий органов местного самоуправления муниципального образования«Новодугинский район»  |  |  | технического перевооружения объекта капитального строительства или необходимости приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Новодугинский район»  |
| 5 | Повышение уровня безопасности проживания населения или улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования «Новодугинский район», достигнутых в результате реализации инвестиционного проекта | 1;0 |  | Приводится описание мероприятий, инвестиционного проекта, в ходе которых возможно решение вопросов, затрагивающих безопасность проживания населения и решения экологических проблем на территории муниципального образования «Новодугинскиймуниципальный район» |
| 6 | Наличие предполагаемого софинансирования проекта за счет средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников | 1;0 |  | Указываются реквизиты документов (программ, договоров, протоколов, соглашений и т.п.), подтверждающих намерение участников реализации инвестиционного проекта о егософинансировании, с указанием предполагаемых объемов |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектнойдокументации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального | 1;0 |  | Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектнойдокументации и результатов инженерных изысканий. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строительства (за исключением объектов, по которым в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий)\* Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым планируется предоставление средств местного бюджета на подготовку проектной документации либо проектная документация будет разработана без использования средств местного бюджета, а также к инвестиционным проектам, по которым планируется предоставление средств местного бюджета на приобретение объектовнедвижимого имущества |  |  | В случае если проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется,приводится ссылка на соответствующие пункты и подпункты статей [Градостроительного кодекса](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12038258&sub=0) Российской Федерации |
|  | К1= 7 | К1НП= 1 |  |
|  | Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе качественныхкритериев, Ч1 =7 | *K*1Ч1 = **∑** б1i × 100% / **(** *K*1 − *K*1НП **)***i* = 1 |

**Приложение N 2**

**к** [Методике](#_bookmark14) **оценки**

**эффективности использования**

 **средств местного бюджета,**

**направляемых на капитальные вложения**

**Оценка**

**соответствия инвестиционного проекта количественным критериям**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Критерий | Допустимые баллы оценки | Балл оценки (б2i) | Весовой коэффици енткритерия рi, % | Средневзве шенный балл (б2i\*pi), % | Ссылки на документальные подтверждения |
| 1 | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализацииинвестиционного проекта | 1;0 |  | 5 |  | Количественные показатели в соответствии с данными паспорта проекта |
| 2 | Отношение сметной стоимости | 1; |  | 25 |  | Основные сведения и технико- |
|  | (при наличии утвержденной | 0,5; |  | экономические показатели |
|  | проектной документации) или | 0 |  | проекта-аналога, реализуемого |
|  | предполагаемой (предельной) |  |  | (или реализованного) в |
|  | стоимости объекта капитального |  |  | Архангельской области или на |
|  | строительства либо стоимости |  |  | территории Российской |
|  | приобретения объекта |  |  | Федерации |
|  | недвижимого имущества, |  |  |  |
|  | входящих в состав |  |  |  |
|  | инвестиционного проекта, к |  |  |  |
|  | значениям количественных |  |  |  |
|  | показателей (показателя) |  |  |  |
|  | результатов реализации |  |  |  |
|  | инвестиционного проекта |  |  |  |
| 3 | Наличие потребителей продукции | 1; |  | 25 |  | Обоснование спроса |
|  | (услуг), создаваемой в результате | 0,5; |  | (потребности) на продукцию |
|  | реализации инвестиционного | 0 |  | (услуги), создаваемую в |
|  | проекта, в количестве, |  |  | результате реализации |
|  | достаточном для обеспечения |  |  | инвестиционного проекта, для |
|  | проектируемого (нормативного) |  |  | обеспечения проектируемого |
|  | уровня использования проектной |  |  | (нормативного) уровня |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объектанедвижимого имущества) |  |  |  |  | использования проектной мощности объекта |
| 4 | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства, мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в количестве, предусмотренном для обеспечения муниципальныхнужд | 1;0 |  | 25 |  | Приводятся документально подтвержденные данные о мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд |
| 5 | Обеспечение планируемого объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта | 1;0,5;0 |  | 20 |  | Обоснование планируемого обеспечения создаваемого объекта капитального строительства, приобретаемого объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах,достаточных для реализации инвестиционного проекта |
|  | Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых накапитальные вложения, на основе количественных критериев, Ч2 |  |  |  | *K*2Ч2 = **∑** б2i × *Pi**i* = 1 |

**Приложение N 3 к** [Методике](#_bookmark14) **оценки**

**эффективности использования средств местного бюджета,**

**направляемых на капитальные вложения.**

**Расчет**

**интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Оценка эффективности | Весовойкоэффициен т |
| Оценка эффективности на основекачественных критериев, Ч1 | 100% | 0,2 |
| Оценка эффективности на основеколичественных критериев, Ч2 | 100% | 0,8 |
| Интегральная оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения,Эинт | Э инт =Ч1\*0,2 + Ч2\*0,8 |  |

**Приложение N 4**

**к** [методике](#_bookmark14) **оценки эффективности**

 **использования средств местного бюджета,**

**направляемых на капитальные вложения**

**Рекомендуемые**

**количественные показатели, характеризующие цель и результаты реализации проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Объекты капитального строительства | Количественные показатели |
| характеризующие прямые(непосредственные) результаты проекта | характеризующие конечные результаты проекта |
| **Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта** |
| Учреждения здравоохранения (медицинские центры, больницы, поликлиники, родильные дома, диспансеры и др.) | 1. Мощность объекта: количество койко- мест; количество посещений в смену.
2. Общая площадь здания, кв. м.
3. Строительный объем, куб. м
 | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.
2. Рост обеспеченности населения муниципального образования или входящих в него поселений (в зависимости от масштаба проекта) медицинскими услугами, врачами и средним медперсоналом, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта. В случае создания (реконструкции) специализированных медицинских центров,

клиник - снижение заболеваемости, смертности по профилю медицинского учреждения |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения, центры детского творчества | Мощность объекта - количество мест.1. Общая площадь здания, кв.м.
2. Строительный объем, куб. м
 | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.
2. Рост обеспеченности населения муниципального образования или входящих в него поселений (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных учебных учреждениях,

центрах детского творчества, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| Учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и т.п.) | 1. Мощность объекта: количество мест; количество посетителей в день. Длябиблиотек - число единиц библиотечного фонда. | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.
2. Рост обеспеченности населения , муниципального образования или входящих в
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Общая площадь здания, кв.м.
2. Строительный объем, куб.м
 | него поселений (в расчете на 1000 жителей)местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| Учреждения социальной защиты населения (дома инвалидов и престарелых, детей-инвалидов, детские дома) | 1. Мощность объекта - количество мест.
2. Общая площадь здания, кв.м.
3. Строительный объем, куб. м
 | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.
2. Рост обеспеченности населения, муниципального образования или входящих в него поселений местами в учреждениях

социальной защиты, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения) | 1. Мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений; количество мест, тыс. человек.
2. Общая площадь здания, кв.м.
3. Строительный объем, куб. м
 | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.
2. Рост обеспеченности населения, муниципального образования или входящих в него поселений объектами физической культуры

и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| **Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений** |
| Жилые дома | 1. Общая площадь объекта, кв.м.
2. Полезная жилая площадь объекта, кв.м.
3. Количество квартир
 | Сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании или входящих внего поселениях, в процентах к количеству очередников до реализации проекта |
| Административные здания | 1. Общая площадь объекта, кв.м.
2. Полезная и служебная площадь объекта, кв.м.
3. Строительный объем, куб. м
 | Обеспечение комфортных условий труда работников, кв. м общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника |
| **Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Очистные сооружения (для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от бытовых и техногенных загрязнений) | Мощность объекта - объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.
2. Сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах), в процентах к их концентрации до реализации проекта.
3. Соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации
 |
| Береговые сооружения для защиты от наводнений, противооползневые сооружения | 1. Общая площадь (объем) объекта, кв. м (куб.м).
2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
 | 1. Общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. кв.м.
2. Предотвращенный экономический ущерб (по данным экономического ущерба от последнего

ущерба от последнего наводнения, оползня), млн. руб. |
| Объекты по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов (ТПО) | **Мощность объекта** - объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.
2. Срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет
 |
| Мелиорация и реконструкция земель сельскохозяйственного назначения | Общая площадь мелиорируемых и реконструируемых земель, га | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.
2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельхозугодий, га.
3. Прирост сельскохозяйственной продукции в результате проведенных мероприятий, т
 |
| Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения) | 1. Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения.
2. Размерные и иные характеристики объекта (газопровода - отвода - км,

давление; электрических сетей - км, | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод и канализацию, единиц.
3. Увеличение уровня газификации
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | напряжение) | муниципального образования или входящих внего поселений, в процентах к уровню газификации до начала реализации проекта |
| Сортировка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов | **Мощность объекта** - объем переработки твердых бытовых отходов, тонн в сутки (год) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.
2. Закрытие существующих свалок твердых

бытовых отходов, общая площадь рекультивированных земель, га |
| **Строительство (реконструкция) производственных объектов** |
| Производственные объекты | Мощность объекта, в соответствующих натуральных единицах измерения | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.
2. Конечные результаты с учетом типа проекта (например, повышение доли

конкурентоспособной продукции (услуг) в общем объеме производства, в процентах) |
| **Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры** |
| Пути сообщения общего пользования (автомобильные дороги с твердым покрытием; магистральные трубопроводы и др.) | 1. Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км.
2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
 | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.
2. Объем (увеличение объема): грузооборота транспорта общего пользования, тонно- километров в год; пассажирооборота автобусного и другого транспорта, пассажиро- километров в год.
3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, пассажиров в пути, процентов.
4. Увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | сетью путей сообщения общего пользования |
| Мосты | 1. Общая площадь объекта, кв.м.
2. Эксплуатационная длина объекта, км.
3. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
 | 1. Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонно- километров в год.
2. Объем (увеличение объема) пассажирооборота автобусного и другого транспорта, пассажиро-километров в год.
3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов
 |

**Приложение N 5 к** [методике](#_bookmark14) **оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых**

**на капитальные вложения**

**Сведения и количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта-аналога**

Наименование инвестиционного проекта Срок реализации

Месторасположение объекта

Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта

капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал)

**Сметная стоимость и количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/ п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя попроекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сметная стоимость объекта-аналога по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее получения)/в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценкиэффективности (с указанием года ее определения) | млн. руб. | / |
|  | в том числе: |  |  |
|  | строительно-монтажные работы, из них дорогостоящиеработы и материалы |  | / |
|  | приобретение машин и оборудования, из нихдорогостоящие машины и оборудование |  | / |
|  | прочие затраты |  | / |
| **Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналога** |
| 1. |  |  | / |
| ... |  |  | / |
| **Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналога** |
| 1. |  |  |  |