

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НОВОДУГИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29.01.2016 № 23

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно - транспортного комплекса муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», новой редакцией статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области» на 2016-2018 годы (далее – Программа).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Сельские зори» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в сети Интернет и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области А.А. Хоменкова.

Глава муниципального образования

«Новодугинский район» Смоленской области В.П. Муханов

**Разослать:**

отделу территориального планирования - 1 экз., финансовому управлению – 1 экз., бухгалтерии

Отпр. 1 экз. – в дело

Исп. \_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Э. Леденёва

тел. 2-11-33

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

Визы:

А.А. Хоменков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

Л.Л. Рожко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

П.П. Никитенков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

Л.П. Иванова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального образования «Новодугинский район»

Смоленской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие дорожно - транспортного комплекса муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области»**

**на 2016-2018 годы**

с. Новодугино

2016 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области» на 2016-2018 годы.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | - |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |
| Цель муниципальной программы | - улучшение транспортной доступности всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;  - сокращение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми на дорогах района по сравнению с предыдущими периодами;  -формирование  улично-дорожной сети,    обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения  между  населенными пунктами |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | Число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях;  число детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;  протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2016 – 2018 годы |
| Объем ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Средства районного бюджета, всего 4 856,6 тыс. рублей, в том числе на 2016 год - 4 856,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | сокращение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми на дорогах района по сравнению с 2015 годом;  -проведение реконструкции, капитального    ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети муниципального образования, расширение  сети  сельских автомобильных дорог с твердым и гравийным  покрытием, их ремонт,   доведение   транспортно-эксплуатационных  показателей автомобильных дорог до нормативных  требований |

**1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы**

Развитая дорожная сеть считается одним из основных факторов экономического развития государства.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области и условия жизни населения.

Необходимыми условиями поддержания нормальной жизнедеятельности являются обеспечение содержания и ремонта дорожной сети муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Развитие автомобильных дорог и сохранение жизни и здоровья людей – важная задача для муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Анализ реализации мероприятий федеральной программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)», аналогичных областных целевых программ и прежних муниципальных целевых программ позволяет сделать выводы об их эффективности и правильности выбранного программно-целевого подхода к решению проблем.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Приоритеты региональной государственной политики в сфере развития дорожно-транспортного комплекса установлены в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», новой редакцией статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Целью Программы является совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с использованием накопленного потенциала в области повышения безопасности дорожно-транспортного комплекса.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи Программы:

- улучшение транспортной доступности всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;

- сокращение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми на дорогах района по сравнению с предыдущими периодами;

- формирование  улично-дорожной сети, обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения  между  населенными пунктами.

**3. Общая характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальной программой «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области» на 2016-2018 годы планируется выполнение основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Своевременное, качественное выполнение работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень мероприятий указан в приложении №2 к муниципальной программе.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Совета депутатов муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области о бюджете муниципального района на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4856,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 4856,6 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из норм утвержденного бюджета муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области.

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе  «Развитие дорожно - транспортного  комплекса муниципального  образования «Новодугинский район» Смоленской области» на 2016-2018 годы  **Целевые показатели**  **реализации муниципальной программы**  **«Развитие дорожно - транспортного комплекса муниципального образования**  **«Новодугинский район» Смоленской области»**  **на 2016-2018 годы**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей по годам | | Планируемое значение показателей  (очередной финансовый год и плановый период) | | | | | 2014  год | 2015  год | 2016  год | | 2017  год | 2018  год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | **Цель муниципальной программы:** совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | |  | Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,5 |   **и** |
|  |
| Приложение № 2  к муниципальной программе  «Развитие дорожно - транспортного  комплекса муниципального  образования «Новодугинский район» Смоленской области» на 2016-2018 годы  **ПЛАН**  **реализации муниципальной программы**  **«Развитие дорожно - транспортного комплекса муниципального образования**  **«Новодугинский район» Смоленской области»**  **на 2016-2018 годы** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование | Исполнитель  мероприятия | Источники финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период  (тыс. рублей) | | | | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период | | | | всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | Цель муниципальной программы: улучшение транспортной доступности всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения; | | | | | | | | | | | | Основное мероприятие 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | 11.1  11.2  1  1 | Выполнение работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения  Финансирование по выполнение работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципального образования  «Новодугинский район» Смоленской области  Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования  «Новодугинский район» Смоленской области  Бюджет муниципального образования  «Новодугинский район» Смоленской области | 4856,6 | 4856,6 |  |  | 261,6 км | х | х | |

Итого по основному мероприятию 1 4856,6 4856,6

Всего по муниципальной программе 4856,6 4856,6