АДМИНИСТРАЦИЯ

ИЗВЕКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОДУГИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 апреля  2016 года   № 40

Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2019 гг. Администрации Извековского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Извековского сельского поселения Новодугинского района   Смоленской области

Администрация Извековского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения  энергетической эффективности на 2016-2019 гг. Администрации Извековского сельского поселения  Новодугинского района  Смоленской области  (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Извековское сельское поселение

Новодугинского района Смоленской области                                            Л.П.Суворова

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

Извековское сельское поселение

Новодугинского района Смоленской

области

_________________/Суворова Л.П./

м.п. «____» __________2016г.

Программа энергосбережения и повышения

энергетической эффективности на 2016-2019 гг.

Администрации Извековского сельского поселения

Новодугинского района  Смоленской области

2016г.

# РАЗДЕЛ 1.

# Паспорт программы  энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | Администрация Извековского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области ИНН 6711012068 КПП 671101001 Юридический адрес: 215214, Смоленская область, Новодугинский район, д. Извеково. Фактический адрес: 215214, Смоленская область, Новодугинский район, д. Извеково. Глава муниципального образования Извековского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области: Суворова Лидия Петровна |
| Основание для разработки программы | Правовые основания: - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 № 83-ФЗ, от 27.07.2010 № 191-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ, от 11.07.2011 № 197-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 03.12.2011 № 383-ФЗ, от 12.12.2011 № 426-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 10.07.2012 № 109-ФЗ). - Указ Президента РФ № 579 от 13 мая 2010 года «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446р Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». - Приказ Министерства Энергетики РФ № 398 от 30 июня 2014 года «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». - Закон Смоленской области от 30.05.2013 № 47-з «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Смоленской области» (принят Смоленской областной Думой 30.05.2013). |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Извековского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области ИНН 6711012068 КПП 671101001 ОГРН 1056730019664 ОКПО 77939495 ОКАТО 6623082001 л/с 02633016480, 03930110320 ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК Г. СМОЛЕНСК БИК 046614001 р/счет 40204810900000356001 Юридический адрес: 215214, Смоленская область, Новодугинский район, д. Извеково. Фактический адрес: 215214, Смоленская область, Новодугинский район, д. Извеково. Глава муниципального образования Извековского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области: Суворова Лидия Петровна e-mail: izvekadmi2012@yandex.ru тел. 8(48138) 2-33-17, факс 8(48138) 2-33-16 |
| Полное наименование разработчиков программы | Открытое Акционерное Общество «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» ИНН 6731077881, КПП 673101001 Юридический адрес: 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, 12 Фактический адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Чаплина, 12 Генеральный директор ОАО «ЦЭПЭ»: Горбатко Сергей Яковлевич |
| Цели программы | Выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Повышение энергетической эффективности экономики казенного учреждения. Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. |
| Задачи программы | -реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в учреждении; - снижение потерь в сетях электро-, тепло-, газо- и водоснабжения; - создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг; - обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики. |
| Сроки реализации программы | Программные мероприятия - до 2019 года включительно |
| Целевые показатели | 1. Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (кВт·ч). 2. Снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал). 3. Снижение потребления природного газа в натуральном выражении (м3). 4. Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива (м3). 5. Снижение потребления воды в натуральном выражении (м3). 6. Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (т). 7.Оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, %. 8. Удельный объем автотранспорта стоящего на учете казенного учреждения, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, %. 9. Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВт*ч/м2). 10. Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (Гкал/м2). 11. Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел.). 12. Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел.). 13. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел.). |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 104 600 руб., в том числе: - собственные средства - 1 000 руб.; - бюджетные средства – 103 600 руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Экономия электрической энергии – 21376,3 кВт*ч Экономия моторного топлива - 0,12 т. |

# РАЗДЕЛ 2.

Расчет целевых показателей программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием Государства и муниципальных образований

2.1.СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Плановые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении | кВт*ч | 1170 | 18981,3 | 1225,3 | - |
| 2 | Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении | Гкал | - | - | - | - |
| 3 | Снижение потребления природного газа в натуральном выражении | м3 | - | - | - | - |
| 4 | Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива | м3 (т) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Снижение потребления воды в натуральном выражении | м3 | - | - | - | - |
| 6 | Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 9 | Доля объема ХВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 10 | Доля объема ГВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 11 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 13 | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт*ч/м2 | 23,5 | 21,62 | 19,7 | 19,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - | - |
| 16 | Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - | - |
| 17 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - |  |
| 18 | Отношение экономии ТЭР и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) | % | - | 224,5 | - | - |
| 19 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | - | 1 | - | - |
| 21 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах | Гкал/м2 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 23 | Удельный расход ГВС в многоквартирных домах | м3/чел. | - | - | - | - |
| 24 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | м3/м2 | - | - | - |  |
| 25 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | м3/чел. | - | - | - | - |
| 26 | Удельный суммарный расход ТЭР в многоквартирных домах | т.у.т/м2 | - | - | - | - |
| 27 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на ТЭС | т.у.т./Гкал | н.д | - | - | - |
| 28 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных | т.у.т./Гкал | н.д | - | - | - |
| 29 | Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения | кВт*ч/м3 | н.д | - | - | - |
| 30 | Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | - | - | - | - |
| 31 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 33 | Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | - | - | - | - |
| 34 | Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения | кВт*ч/м2 | 142,9 | 93,6 | 93,6 | 93,6 |
| 35 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и ЭЭ ТС, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 36 | Количество ТС, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению | шт. | - | - | - | - |
| 37 | Количество ТС, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 38 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 39 | Количество ТС, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | шт. | - | - | - | - |
| 40 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | - | - | - | - |

2.2.ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение 2015 (базового) года | Плановые значения индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объемы потребления ЭЭ ( учетом уличного освещения) | кВт*ч | 67763 | 1170 | 18981,3 | 1225,3 | 0 |
| 2 | Объемы потребления ТЭ | Гкал | - | - | - | - | - |
| 3 | Объемы потребления природного газа | м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Объемы потребления твердого и жидкого печного топлива | м3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5 | Объемы потребления воды | м3 | - | - | - | - | - |
| 6 | Объемы потребления моторного топлива | т | 2,36 | 2,33 | 2,3 | 2,27 | 2,24 |
| 7 | Количество вводов ЭЭ, всего | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Количество вводов ТЭ, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 10 | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |
| 11 | Количество вводов природного газа, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 12 | Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |
| 13 | Количество вводов ХВС, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 14 | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |
| 15 | Количество вводов ГВС, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 16 | Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |

# РАЗДЕЛ 3.

# Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период

Общие сведения об учреждении

| Полное наименование | Администрация Извековского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Год образования | 2005 |
| Основной вид деятельности | 75.11.32 Деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов |
| Объем финансирования на содержание учреждения в базовом году, тыс.руб. | Объем финансирования учреждения составил: на электроснабжение – 101 675 руб., уличное освещение – 308 200 руб., твердое топливо (дрова) – 16 340 руб., моторное топливо (бензин) – 105 778 руб. ИТОГО: 531 993 руб. |

Извековское сельское поселение, образованное путем слияния трех сельских администраций: Липецкой, Извековской, Григорьевской, расположено в центральной части Новодугинского района. Территория поселения составляет 359,8 кв.км. Оно протянулось на 40 км с юго- запада на северо-восток района. В пределах района имеет общие границы с Вяземским, Холм-Жирковским, Сычевским районами и внутри района граничит с Высоковским, Днепровским, Новодугинским сельскими  поселениями.
	Административным центром является д. Извеково, расположенная в центральной части поселения.

По территории поселения протекает несколько рек, наиболее значимая из них р. Вазуза. Территория поселения это территория лесов. Имеются еловые и широколиственные леса. Поселение расположено в зоне дерново-подзолистых почв, полезные ископаемые: песчано-гравийный материал, глина. Общая площадь земель составляет 13565 гектаров, в том числе сельхозугодий – 10082 гектаров. С юго- запада на северо-восток поселение пересекает автомобильная дорога Льнозавод-Александровское областного значении, также по территории поселения проходит автодорога Новодугино - Днепровское, также областного значения. Население поселения составляет 1206 человек.

На территории поселения расположены 46 населенных пунктов. Наиболее крупные: д. Липецы, д. Извеково, д. Григорьевское, Поселок льнозавода.

Характеристика зданий, строений, сооружений

- Здания Администрации д. Извеково

| Год ввода в эксплуатацию | 1967 |
| --- | --- |
| Общая площадь здания, м2 | 435,8 |
| Общая занимаемая площадь/отапливаемая площадь, м2 | 54,0 / 54,0 |
| Численность сотрудников, чел. | 13 |
| Краткая характеристика здания | Здание двухэтажное, стены и межкомнатные перегородки кирпичные, крыша скатная, покрыта металлочерепицей, чердачные перекрытия деревянные (чердак холодный), окна ПВХ. |
| Фактический и физический износ, % | 86 |

В здании расположен фельдшерско-акушерский пункт Новодугинской ЦРБ, библиотека, отделение связи.

В 2015 году был произведен ремонт: заменена крыша с шифера на металлочерепицу, заменено 20 деревянных оконных блоков на окна из ПВХ.

Система электроснабжения

Поставщик электрической энергии - филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

Основными потребителями являются электрические панели, осветительные установки, компьютерная техника и бытовые электроприборы.

В качестве источников света в здании используются лампы накаливания в количестве 8 шт. мощностью 100 Вт., а также люминесцентная лампа мощностью 20 Вт

В здании Администрации поселения имеется 1 ввод электрической энергии. Установлен прибор учета электрической энергии ЦЭ6807П - класс точности 1,0(2,0); межповерочный интервал 16 лет.

Система теплоснабжения

Отопление здания Администрации поселения осуществляется за счет электрических панелей.

В помещениях занимаемых персоналом Администрации установлены окна ПВХ, в количестве 4 шт.

Система водоснабжения

Здание Администрации д. Извеково не имеет центрального источника водоснабжения.

- Здания Администрации д. Липецы

| Год ввода в эксплуатацию | 1976 |
| --- | --- |
| Общая площадь здания, м2 | 72 |
| Общая занимаемая площадь/отапливаемая площадь, м2 | 36,0 / 36,0 |
| Краткая характеристика здания | Здание одноэтажное, стены сборно-щитовые, без облицовки, крыша шиферная, чердак холодный, окна деревянные. |
| Фактический и физический износ, % | 87 |

В здании расположен фельдшерско-акушерский пункт Новодугинской ЦРБ.

Система электроснабжения

Поставщик электрической энергии - филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

Основными потребителями являются осветительные установки, компьютерная техника и бытовые электроприборы.

В качестве источников света в здании используются лампы накаливания в количестве 3 шт. мощностью 100 Вт.

В здании Администрации поселения имеется 1 ввод электрической энергии. Установлен прибор учета электрической энергии ЦЭ6807П - класс точности 1,0(2,0); межповерочный интервал 16 лет.

Система теплоснабжения

Отопление Администрации д. Липецы индивидуальное печное, на твердом топливе – дровах, согласно договору купли-продажи.

Узлы учета тепловой энергии отсутствуют.

Установлены деревянные оконные блоки в количестве 4 шт.

Система водоснабжения

Здание Администрации д. Липецы не имеет центрального источника водоснабжения.

- Здания Администрации д. Григорьевское

| Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| --- | --- |
| Общая площадь здания, м2 | 138,0 |
| Общая занимаемая площадь/отапливаемая площадь, м2 | 38,0 / 38,0 |
| Краткая характеристика здания | Здание одноэтажное, стены сборно-щитовые, без облицовки, крыша шиферная, чердак холодный, перекрытия деревянные, окна деревянные. |
| Фактический и физический износ, % | 90 |

В здании расположен фельдшерско-акушерский пункт Новодугинской ЦРБ, библиотека.

Система электроснабжения

Поставщик электрической энергии - филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

Основными потребителями являются электрические панели, осветительные установки, компьютерная техника и бытовые электроприборы.

В качестве источников света в здании используются лампы накаливания в количестве 2 шт. мощностью 100 Вт.

В здании Администрации поселения имеется 1 ввод электрической энергии. Установлен прибор учета электрической энергии СА4У-И672М: - класс точности 2,0; межповерочный интервал 10 лет.

Система теплоснабжения

Отопление здания Администрации поселения осуществляется за счет электрических панелей.

В помещениях занимаемых персоналом Администрации установлены деревянные окна, в количестве 2 шт.

Система водоснабжения

Здание Администрации д. Григорьевское не имеет центрального источника водоснабжения.

Всего общая площадь помещений, занятых Администрацией поселения (д. Извеково, д. Липецы, д. Григорьевское) составляет 128 м2

Общая площадь зданий, числящихся на балансе Администации поселения составляет 645 м2

Характеристика уличного освещения

На балансе Администрации находятся 90 светильников, оборудованных лампами ДНАТ 150 Вт. В количестве 27 шт. и лампами типа ДРЛ 250Вт, установлены фотореле в количестве 13 шт.

Учет потребления электроэнергии уличным освещением ведется по приборам учета электрической энергии (согласно таблицы):

| № п.п | Наименование объекта | Тип лампы, мощьность | Суммар-ная мощность, кВт | Тип счетчика | Класс точности | Межпове-рочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Александровское | ДРЛ-250 | 0,75 | СЕ101 | 1.0 (2.0) | 10 лет |
| 2 | д. Городня | ДРЛ-250 | 1,5 | Меркурий 201.5 | 2.0 (1.0) | 16 лет |
| 3 | д. Григорьевское | ДРЛ-250 | 1,75 | ЦЭ6807П | 1.0 (2.0) | 16 лет |
| 4 | д. Григорьевское | ДРЛ-250 | 0,75 | Меркурий 201.5 | 2.0 (1.0) | 16 лет |
| 5 | д. Извеково | ДРЛ-250 | 1,5 | ЦЭ6807БК | 1.0 (2.0) | 16 лет |
| 6 | д. Извеково | ДРЛ-250 | 1,0 | Меркурий 201.5 | 2.0 (1.0) | 16 лет |
| 7 | д. Липецы | ДРЛ-250 | 1,25 | ЦЭ6807П | 1.0 (2.0) | 16 лет |
| 8 | д. Липецы | ДРЛ-250 | 1,25 | ЦЭ6807П | 1.0 (2.0) | 16 лет |
| 9 | д. Лукино | ДНАТ-150 | 0,25 | Меркурий 201.5 | 2.0 (1.0) | 16 лет |
| 10 | пос. Льнозавода | ДРЛ-250 | 2,25 | Меркурий 201.5 | 2.0 (1.0) | 16 лет |
| 11 | д. Медведки | ДРЛ-250 | 1,5 | Меркурий 201.5 | 2.0 (1.0) | 16 лет |
| 12 | д. Мольгино | ДРЛ-250 | 2,5 | Меркурий 201.5 | 2.0 (1.0) | 16 лет |
| 13 | д. Холм | ДРЛ-250 | 0,5 | Меркурий 201.5 | 2.0 (1.0) | 16 лет |

Характеристика потребителей моторного топлива

На балансе Администрации стоит 1 единица автотранспорта:         ВАЗ – 21214(Нива) - легковой автомобиль.

Общий пробег автотранспортом за 2015 год: 28 387 км.

- Многоквартирные дома на территории МО

| Число домов, шт. | - |
| --- | --- |
| Общая площадь, м2 | - |
| Численность проживающих, чел. | - |

Потребление энергоресурсов на территории МО

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | не определено | - | - |
| Итого | - | - |

Оснащенность вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 3 | 3 | 100 |
| Уличное освещение | 13 | 13 | 100 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2015 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 16337 | 101 675,0 | 2,009 |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 51426 | 308 200,0 | 6,325 |
| 3 | Твердое топливо (дрова) | т (м3) | 9,1 (14) | 16 340,0 | 3,276 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м3 | - | - | - |
| 3 | Моторное топливо (бензин) | т | 2,36 | 105 778,0 | 3,367 |
| Итого | 351 993,0 | 14,977 |

Средневзвешенные тарифы на ТЭР в 2015 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | Период 2015 года | Средне взвешенный тариф | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | руб/ кВт*ч | 2015 г. | 6,22 | филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» |
| 2 | Уличное освещение | руб/ кВт*ч | 2015 г. | 5,99 | филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» |
| 3 | Моторное топливо (бензин АИ-92) | руб/л | 2015 г. | 32,76 | ООО «РН-Карт-Смоленск» |
| 4 | Печное топливо (дрова) | руб/ м3 | 2015 г. | 1168 | н.д. |

На рис. 1 приведена структура фактических затрат на топливно-энергетические ресурсы в 2015 (базовом) году.

Рис. 1 Структура фактических затрат на ТЭР в 2015 г.

Предлагаемые мероприятия в области энергосбережения:

1. Реконструкция уличного освещения

2. Замена ламп накаливания на светодиодные лампы

4. Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ

5. Содержание автомобиля в технически исправном состоянии.

# РАЗДЕЛ 4.

# Перечень МероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, НАПРАВЛЕННЫй НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## 4.1. Основные направления энергосбережения  и повышения энергетической эффективности

Для достижения указанных целей и выполнения задач в рамках Программы предусматривается проведение организационных, правовых, технических, технологических и экономических мероприятий, включающих:

- развитие нормативно-правовой базы энергосбережения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте;

- информационное обеспечение и пропаганду энергосбережения.

## 4.1.1. Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения

Мероприятия раздела направлены на совершенствование нормативно-правовой базы в области стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- разработка и издание приказов, устанавливающих на определенный этап перечень выполняемых мероприятий, ответственных лиц, достигаемый эффект, систему отчетных показателей, а также системы наказания и поощрения.

## 4.1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В рамках настоящей Программы предполагается реализация первоочередных мер, направленных на повышение энергоэффективности:

- проведения мероприятий по сокращению объемов потребления ТЭР.

## 4.1.3. Информационное обеспечение и пропаганда  энергосбережения

Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения представляет собой вовлечение в процесс энергосбережения работников учреждения путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание мнения о важности и необходимости энергосбережения.

Программные мероприятия по данному направлению:

- предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

- активное формирование порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам;

- вовлечение в процесс энергосбережения всех работников учреждения;

- проведение занятий по основам энергосбережения среди работников, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергоресурсов;

- материальное стимулирования энергосбережения работников учреждения.

## 4.2. Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов

Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Планируемый год внедрения | Объём финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка и издание приказа по организации об экономии энергоресурсов | - | 2015 | - | - |
| 2 | Назначение приказом ответственного за внедрение плана энергосбережения | - | 2015 | - | - |
| 3 | Организация работы по стимулированию персонала при внедрении им энергосберегающих мероприятий для энергосбережения на рабочих местах | - | 2015 | - | - |
| 4 | Издание литературы, буклетов, плакатов и т.п. соответствующего направления и организация ознакомления с ними персонала | - | 2015 | 1,0 | собственные средства |
| 5 | Установление системы нормирования потребления энергоресурсов и разработка «Положение о поощрении работников за экономию ТЭР» | - | 2015 | - | процент от экономии |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реконструкция уличного освещения | - | - | - | - | - | Средства инвестора | в рамках энергосервисного контракта | 17756 | кВт*ч | 106,4 |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х |  | Х | Х | 106,4 |
| 2 | Замена ламп накаливания на светодиодные лампы | бюджетные средства | 4,0 | 1170,0 | кВт*ч | 7,3 | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | 4,0 | Х | Х | 7,3 | Х | - | Х | Х | - |
| 3 | Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ | бюджетные средства | - | - | м3 | - | бюджетные средства | 45,0 | 1225,3 | кВт*ч | 7,6 |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | 45,0 | Х | Х | 7,6 |
| 4 | Содержание автомобиля в технически исправном состоянии | бюджетные средства | 2,4 | 0,03 | т | 1,2 | бюджетные средства | 2,4 | 0,03 | т | 1,2 |
| Итого по мероприятию | 2,4 | Х | Х | 1,2 | Х | 2,4 | Х | Х | 1,2 |
| 5 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 6 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 7 | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 8 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 9 | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 10 | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 11 | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 12 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 13 | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 14 | Сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 15 | Сокращение потерь воды при ее передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 16 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 17 | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | организационное мероприятие | 0 | - | - | - | организационное мероприятие | 0 | - | - | - |
| Итого по мероприятию | 0 | Х | Х | - | Х | 0 | Х | Х | - |
| 18 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования | организационное мероприятие | 0 | - | - | - | организационное мероприятие | 0 | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| Всего по мероприятиям | 6,4 | Х | Х | 8,5 | Х | 47,4 | Х | Х | 115,2 |

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реконструкция уличного освещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 2 | Замена ламп накаливания на светодиодные лампы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 3 | Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ | бюджетные средства | 45,0 | 1225,3 | кВт*ч | 7,6 | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | 45,0 | Х | Х | 7,6 | Х | - | Х | Х | - |
| 4 | Содержание автомобиля в технически исправном состоянии | бюджетные средства | 2,4 | 0,03 | т | 1,2 | бюджетные средства | 2,4 | 0,03 | т | 1,2 |
| Итого по мероприятию | 2,4 | Х | Х | 1,2 | Х | 2,4 | Х | Х | 1,2 |
| 5 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 6 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 7 | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 8 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 9 | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 10 | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 11 | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 12 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 13 | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 14 | Сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 15 | Сокращение потерь воды при ее передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 16 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 17 | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | организационное мероприятие | 0 | - | - | - | организационное мероприятие | 0 | - | - | - |
| Итого по мероприятию | 0 | Х | Х | - | Х | 0 | Х | Х | - |
| 18 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования | организационное мероприятие | 0 | - | - | - | организационное мероприятие | 0 | - | - | - |
| Итого по мероприятию | 0 | Х | Х | - | Х | 0 | Х | Х | - |
| Всего по мероприятиям | 47,4 | Х | Х | 8,8 | Х | 2,4 | Х | Х | 1,2 |

# РАЗДЕЛ 5.      СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению.

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области  от 23 октября 2014 г. № 724 «О региональной автоматизированной системе сбора данных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Смоленской области «Мониторинг энергоэффективности» (далее – Постановление) создана и введена в промышленную эксплуатацию региональная автоматизированная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Региональная система).

В соответствии с  Постановлением, органы исполнительной власти Смоленской области и бюджетные учреждения регионального подчинения должны представлять информацию в области энергосбережения, необходимую для включения в Региональную систему, начиная с 1 ноября 2014 года.

Помимо этого по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» формируется следующие формы отчета.

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель (уполномоченное лицо)     ___________________   __________________

(должность)                             (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо)     ___________________   __________________

(должность)                                 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)                                                ___________________   __________________

(должность)                                 (расшифровка подписи)

м.п.     «_____» _______________2015г.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

┌───────────────┐

│     КОДЫ      │

├───────────────┤

на 1 января 20__ г.         Дата │               │

├───────────────┤

│               │

└───────────────┘

Наименование организации ________________________________________________

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | количество | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятиям | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)                                           _____________                     _________                           ______________

(должность)                      (подпись)                               (расшифровка

подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)                                         _____________                     _________                             ______________

(должность)                         (подпись)                                 (расшифровка

подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)                                           _____________                   _________                            ______________

(должность)                       (подпись)                                 (расшифровка

подписи)

"__" ______________ 20__ г.