Приложение №1

К постановлению Администрации

Новодугинского сельского поселения

Новодугинского района

Смоленской области

От 21.04.2014

Г Р А Ф И К

Разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление разработчиком проекта схемы водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 30.05.2014 г. |
| 2. | Размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения в сети Интернет на официальном сайте Администрации сельского поселения | Июнь 2014 г. |
| 3. | Рассмотрение схемы, организация проведения публичных слушаний по проекту схемы, прием заявлений и предложений по проекту схемы | Июль-сентябрь 2014 г. |
| 4. | Проведение публичных слушаний | Октябрь 2014 г. |
| 5. | Размещение в сети Интернет на официальном сайте Администрации сельского поселения заключения и протокола о результатах проведенных публичных слушаний | Октябрь 2014 г |
| 6. | Принятие решения по итогам проведения публичных слушаний: - утверждение схемы водоснабжения и водоотведения; - возвращение проекта схемы водоснабжения и водоотведения на доработку. | Ноябрь 2014г. |
| 7. | Размещение схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте Администрации сельского поселения | Ноябрь 2014г. |