# Приложение 1

к постановлению

Администрации

Высоковского

сельского поселения

Новодугинского района

Смоленской области

от  03.08.2012г. N 55

ПАСПОРТ

долгосрочной программы

| Наименование программы | «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области на 2012-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции от 18.07.2011 №243-ФЗ) |
| Заказчик программы | Администрация Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области |
| Разработчик программы | Администрация Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области |
| Цели программы | Цель Программы – содействие экономическому и социальному развитию Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения. |
| Целевые показатели | Наличие межевых планов и технических паспортов на все объекты дорожного хозяйства общей протяженностью 60,51км. Мероприятиями предусмотрены работы по капитальному ремонту улично -дорожной сети и дорог местного значения с а/б покрытием (16,95км), реконструкция улично -дорожной сети и дорог местного значения с песчано-гравийным покрытием (8,9км); реконструкция улично - дорожной сети и дорог местного значения с грунтовым покрытием (34,66.). Ремонт автомобильных дорог, собственник которых не определен, протяженностью 60,51 км, автомобильные дороги являющиеся подъездами к населенным пунктам. Состояние покрытий данных дорог - неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт и реконструкция.Выполнение данных мероприятий позволит снизить аварийность на дорогах сельского поселения, увеличить пропускную способность улично-дорожной сети. |
|  | Выполнение работ по оценке состояния улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий, созданию и ведению банка данных об их состоянии. Принятие в муниципальную собственность бесхозяйных автомобильных дорог, инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог, реконструкция существующей улично-дорожной сети, улучшение качества работ по обслуживанию улично-дорожной сети. |
| Сроки реализации | 2012 - 2020 г.г. |
| Исполнители программы | Исполнители программы определяются на конкурсной основе |
| Источник и объем финансирования | Общая сумма расходов составляет 1181376,26 тыс. руб. за период 2012 – 2020 гг., в том числе за счет дорожного фонда – 1122307,41 тыс. руб., за счет муниципального бюджета – 59068,85 тыс. руб. Объем финансирования Программы в части средств бюджетов уточняется в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |

# 1. Введение

Программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Высоковского сельского поселения Новодугинского   района Смоленской области на 2012-2020 годы» (далее - Программа) направлена на реконструкцию существующей улично-дорожной сети, увеличение числа  дорог с твердым асфальто – бетонным покрытием, снижение износа объектов дорожной инфраструктуры.

Программа содержит перечень, характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения  и улично-дорожной сети населенных пунктов Высоковского сельского поселения Новодугинского района на период с 2012 по 2020 годы, необходимых для устойчивой и эффективной работы автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Высоковского сельского поселения Новодугинского района.

Программа включает в себя мероприятия по межеванию, инвентаризации и паспортизации всех объектов дорожного хозяйства муниципальной собственности, принятие в муниципальную собственность бесхозяйных объектов, разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта объектов дорожного хозяйства и реконструкции объектов дорожного хозяйства, проведение капитального ремонта  и реконструкции объектов дорожного хозяйства  на территории Высоковского сельского поселения.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети, а также их  содержания окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Высоковского сельского поселения Новодугинского района.

# 2. Характеристика проблемы

Высоковское сельское поселение Новодугинского  района - административная единица в юго-западной части муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области России.  Административный центр — село Высокое. Площадь Высоковского сельского поселения  249,8 км2.

Основу планировочного каркаса района составляет пересекающая  сельское поселение  с севера на юг транспортно – планировочная  ось: Автодорога  Вязьма – Ржев (Сычевка).

Автомобильный транспорт  является  основным видом в сельском поселении и на прилегающих территориях.

На начало  2011 г. в населенных пунктах Высоковского сельского поселения Новодугинского района общая протяженность улиц, проездов составляет 60,51км

По типу покрытия улицы, проезды  на территории сельского поселения  делится на 4 типа: асфальтобетонным покрытием (16,95 км), покрытием из песчано-гравийной смеси (8,9км) и грунтовым покрытием (34,66км).

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения

Основные характеристики уличной  сети представлены в таблице 1:

Таблица 1.

| №№ п/п | Наименование параметров и элементов обустройства | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улиц, проспектов, переулков, проездов, с а/б покрытием | км | 16,95 |
| 2 | Протяженность песчано-гравийных и щебеночных, покрытий, подлежащих содержанию | км | 8,9 |
| 3 | Протяженность грунтовых покрытий, подлежащих содержанию | км | 34,66 |
|  | И т о г о : |  | 60,51 |

Для содержания и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений заключаются договоры со специализированными организациями: Новодугинское  ДРСУ, но, в следствии высокого физического износа технических средств данной организации и увеличившегося транспортного потока на территории Новодугинского  района, мероприятия по содержанию и ремонту эффекта по снижению износа объектов дорожной инфраструктуры не имеют.

На территории  Высоковского сельского поселения Новодугинского  района Смоленской области имеются автомобильные дороги собственник которых не определен. протяженностью км, автомобильные дороги являются подъездами к населенным пунктам. Состояние покрытий данных дорог - неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт.

Неудовлетворительная конъюнктура улично-дорожной сети негативно влияет на состояние окружающей среды. Изношенность инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) и строительство новых газопроводных и водопроводных сетей приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.

Разработка муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Высоковского сельского поселения  Новодугинского   района Смоленской области на 2012-2020 годы» назрела.

3. Цели и задачи программы

Основная цель программы - содействие экономическому и социальному развитию Высоковского сельского поселения Новодугинского  района, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) и автомобильных дорог местного значения в соответствии с потребностями экономики и населения.

Для её достижения необходимо руководствоваться схемой  территориального планирования Высоковского сельского поселения. Разработана и утверждена Решением  Совета  депутатов Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области от 30.03.2012 № 8 «Об утверждении генплана, правил землепользования и застройки Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области». Исходя из материалов уже разработанных и разрабатываемых схем территориального планирования в Программу включены объекты дорожного хозяйства следующих населенных пунктов:

Таблица 2

| Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| Высоковское сельское поселение | с. Высокое |
|  | д. Торбеево |
|  | п. Д/о Александрино |
|  | д. Бунаково |
|  | д. Родино |
|  | д. Ключеиха |
|  | д. Коротнево |
|  | д. Мельниково |
|  | д. Морхачево |
|  | д. Коптево |
|  | д. Мозжерово |
|  | д. Марково |
|  | д. Гришквоо |
|  | д. Мысово |
|  | д. Замошье |

4. Основные мероприятия Программы

В первую очередь для приведения объектов муниципального дорожного хозяйства к соответствию с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 21 апреля 2011 г.), необходимо выполнить мероприятия по инвентаризации и паспортизации объектов улично-дорожной сети.

1. Сроки выполнения мероприятий по инвентаризации и паспортизации объектов

Таблица 3

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации мероприятия | Исполнители | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межевание бесхозяйных автомобильных дорог района | 2012 - 2015 г.г. | Администрация Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области | По договору со специализированными организациями |
| 2 | Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог | 2012-2015 г.г. | Администрация Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области | Подготовка паспортов на автодороги в БТИ |
| 3 | Принятие в муниципальную собственность бесхозяйных автомобильных дорог | 2012 - 2015 г.г. | Администрация Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области | Регистрация права собственности |

2.На основе проведенной технической инвентаризации Программа предусматривает выполнение проектно-сметной документации (таблица 5).

3. Мероприятиями предусмотрены  работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети  и дорог местного значения с а/б покрытием (16,95км); реконструкция улично- дорожной сети  и дорог местного значения с песчано-гравийным покрытием (8,9км); реконструкция улично- дорожной сети  и дорог местного значения с грунтовым покрытием (34,66км.).

Потребность в финансовых средствах для проведения мероприятий по инвентаризации и паспортизации объектов улично-дорожной сети:

Таблица 4

| №п/п | Наименование муниципального образования, населённого пункта | Протяжен ность дорожно-уличной сети м | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ВСЕГО |
|  |  |  | Межевание и составление межевого плана границ земельного учаска Тыс. руб | Техинвентаризация и техдокументация Тыс. руб | Межевание и составление межевого плана границ земельного учаска Тыс. руб | Техинвентаризация и техдокументация Тыс. руб | Межевание и составление межевого плана границ земельного учаска Тыс. руб | Техинвентаризация и техдокументация Тыс. руб | Межевание и составление межевого плана границ земельного учаска Тыс. руб | Техинвентаризация и техдокументация Тыс. руб | Межевание и составление межевого плана границ земельного учаска Тыс. руб | Техинвентаризация и техдокументация Тыс. руб |
| 1 | Высоковское сельское поселение | 60 510 | 255,25 | 173,25 | 297,99 | 270,9 | 467,78 | 425,25 | 367,521 | 311,01 | 1 388,54 | 1 180,41 |

2.Потребность в финансировании мероприятий Программы:

Таблица 5

| Наименование муниципального образования, населённого пункта | Наименование улицы | Протяженность, м п | Вид покрытия | Планируемое покрытие | Площадь, м2 | Потребность финансирования межевания, тыс. руб | Год исполнения | Потребность финансирования техинвентаризации, тыс. руб | Год исполнения | Потребность финансирования ПСД, тыс. руб | Год исполнения | Потребность финансирования СМР, тыс. руб. | Год исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высоковское сельское поселение |  |
| д/о Александрино | Ремонт дорожного полотна от дороги Торбеево-Высокое до п. д/о Александрино (дубовая Аллея) | 2600 | а/б | а/б | 13000 | 60,06 | 2012 | 54,6 | 2012 | 4500,6 | 2012 | 45006,0 | 2012 |  |
| д. Торбеево | Ремонт дорожного полотна по улицам д. Торбеево | 1950 | а/б | а/б | 9750 | 45,04 | 2012 | 40,95 | 2012 | 3375,45 | 2013 | 33754,5 | 2013 |  |
| пос. д/о Александрино | Ремонт дорожного полотна с асфальтовым покрытием по п. Д/о Александрино | 1500 | а/б | а/б | 9000 | 34,65 | 2012 | 31,5 | 2012 | 2596,50 | 2013 | 25965,0 | 2013 |  |
| д. Бунаково д. Родино д. Ключеиха д. Коротнево с. Высокое | Ремонт дорожного полотна д. Бунаково и по деревне | 6000 | грунт | а/б | 36000 | 138,6 | 2013 | 126 | 2013 | 10386,0 | 2013 | 103800,0 | 2014 |  |
|  | Ремонт дорожного полотна по д. д. Родино | 1800 | Грунт | а/б | 7200 | 41,58 | 2013 | 37,8 | 2013 | 31 15,80 | 2014 | 31 158,0 | 2015 |  |
|  | Ремонт дорожного полотна по д.Ключеиха | 1800 | Грунт | а/б | 7200 | 41,58 | 2013 | 37,8 | 2013 | 31 15,80 | 2014 | 31 158,0 | 2015 |  |
|  | Ремонт дорожного полотна до д. Коротнево и по деревне | 2100 | грунт | а/б | 6800 | 39,27 | 2013 | 35,7 | 2013 | 29 42,70 | 2014 | 29 427,0 | 2015 |  |
|  | Ремонт улично – дорожной сети по с. Высокое | 10650 | Грунт | а/б | 53 250 | 246,015 | 2014 | 223,65 | 2014 | 20139,15 | 2014 | 201 391,5 | 2015 |  |
|  | Ремонт автодороги «Торбеево-д/о Александрино» | 4000 | а/б | а/б | 24 000 | 92,4 | 2014 | 84,0 | 2014 | 75 64,00 | 2016 | 75 640,0 | 2017 |  |
|  | Ремонт автодороги «Щеголево-Ключеиха | 3000 | а/б | а/б | 18 000 | 69,3 | 2014 | 63,0 | 2014 | 56 73,00 | 2017 | 56 730,0 | 2018 |  |
|  | Ремонт автодороги «Торбеево- Никольское» | 1800 | а/б | а/б | 10 800 | 41,58 | 2015 | 37,8 | 2015 | 34 03,80 | 2017 | 34 038,0 | 2018 |  |
| д. Мельниково | Ремонт дороги Высокое - Мельниково | 2800 | пгс | а/б | 16800 | 64,68 | 2012 | 58,8 | 2012 | 4846,8 | 2017 | 48468,0 | 2018 |  |
|  | Ремонт уличной сети по д. Мельниково | 1000 | пгс | а/б | 6000 | 23,1 | 2012 | 21,0 | 2012 | 1731,00 | 2017 | 17310,0 | 2018 |  |
| д. Торбеево | Ремонт уличной сети д. Торбеево от Дороги Торбеево –Высокое до коттеджей | 2800 | грунт | а/б | 16800 | 64,68 | 2012 | 58,8 | 2012 | 4846,8 | 2017 | 48468,0 | 2018 |  |
| д. Торбеево | Ремонт уличной сети д. Торбеево по ул. Молодежная | 1600 | пгс | а/б | 9600 | 36,96 | 2013 | 33,6 | 2013 | 2769,6 | 2018 | 27696,0 | 2019 |  |
| д. Морхачево | Ремонт дорожного полотна от д. Филиппово-Высокое до д. Морхачево и по д. Морхачево | 1100 | грунт | а/б | 6600 | 25,41 | 2014 | 23,1 | 2014 | 1903 | 2018 | 19041,0 | 2019 |  |
| д. Коптево | Ремонт дорожного полотна от трассы Вязьма-Зубцов до д. Коптево и по деревне | 2300 | грунт | а/б | 13800 | 53,13 | 2014 | 48,3 | 2014 | 3981,3 | 2018 | 39813 | 2019 |  |
| д. Мозжерово | Ремонт дороги до кладбища д. Мозжерово | 1000 | грунт | а/б | 6000 | 23,1 | 2012 | 21,0 | 2012 | 1731,00 | 2018 | 17310,0 | 2019 |  |
| д. Марково | Ремонт дорожного полотна от дороги Высокое – Филиппово до д. Марково и по д. Марково | 2100 | а/б | а/б | 12600 | 48,51 | 2014 | 44,1 | 2014 | 3635,1 | 2019 | 36351,0 | 2020 |  |
|  | Ремонт дороги от а/д Торбеево –Высокое до . д. Гришково | 1000 | пгс | а/б | 6000 | 23,1 | 2014 | 21,0 | 2014 | 1731,00 | 2019 | 17310,0 | 2020 |  |
| д. Мысово | Ремонт дорожного полотна от а/д. Филиппово-Высокое до д. Мысово и по д. Мысово | 2500 | пгс | а/б | 15000 | 57,75 | 2015 | 52,5 | 2015 | 4327,50 | 2019 | 43275,0 | 2020 |  |
| д. Замошье | Ремонт дорожного полотна по д. Замощье | 1110 | грунт | а/б | 6660 | 25,641 | 2015 | 23,31 | 2015 | 1921,41 | 2019 | 19214,1 | 2020 |  |
|  | Ремонт дорожного полотна от дороги Высокое – Филиппово до д. Ершово | 4000 | грунт | а/б | 24000 | 92,4 | 2015 | 84,0 | 2015 | 6924,0 | 2019 | 69240,0 | 2020 |  |
| ИТОГО по Высоковскому сельскому поселению | 60510 |  |  | 334 860 | 1388,54 |  | 1180,41 |  | 107 161,31 |  | 1 071 613,1 |  |  |

5. Ресурсное обеспечение  Программы

Финансирование Программы предусматривается из средств бюджета федерального, областного и местного бюджета Высоковского сельского поселения  Новодугинского района Смоленской области и внебюджетных источников. Общий объем средств, необходимых для реализации программы основные направления расходования и возможные источники финансирования приведены в табл. 6

Основные мероприятия Программы предусмотрено реализовать за счет средств бюджетов всех уровней. Предложенные объемы финансирования Программы определены из сложившейся потребности в средствах на развитие и эксплуатацию улично-дорожной сети Высоковского сельского поселения Новодугинского  района. При этом предлагается следующая схема финансирования по источникам финансирования:

| Наименование мероприятий | Общая потребность финансирования, %. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | муниципальный бюджет, % | Дорожный фонд, % |
| Межевые работы | 100 | 5 | 95 |
| Техническая инвентаризация и паспортизация | 100 | 5 | 95 |
| Проектно-сметная документация в период 2012-2020 г.г. | 100 | 5 | 95 |
| Ремонтно-строительные работы в период 2012-2020 г.г. | 100 | 5 | 95 |

В основу расчета стоимости дорожных работ  положены укрупненные расценки сложившиеся в дорожном хозяйства Европейской части России.

При этом:

  Стоимость работ по проектированию, строительству и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений принята на основе данных, полученных  для расчетов смет, разработанных ООО «Смоленскагропромпроект».

  Стоимость работ по диагностике и паспортизации улично-дорожной сети и дворовых территорий получена из открытых источников информации – конкурсной документации о торгах и на основании консультаций со специалистами ФГУП «Смоленское БТИ».

  Стоимость работ по межеванию рассчитана из средней стоимости межевания земельных участков на территории Смоленской области.

Уточнение объемов и стоимости работ будет производиться в процессе реализации мероприятий Программы, при разработке проектно-сметной документации, проведении конкурсных торгов и выполнении дорожных работ.

Результаты выполненных исследований позволяют сделать вывод о том, что узким местом Программы является ее обеспеченность финансированием.

Таблица 6

Сводная таблица затрат по статьям расхода и источникам финансирования

| Наименование мероприятий | Общая стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | муниципальный бюджет, тыс. руб. | Дорожный фонд, тыс. руб. |
| Межевые работы | 1388,54 | 69,43 | 1319,11 |
| 2012 год | 315,31 | 15,77 | 299,54 |
| 2013 год | 297,99 | 14,90 | 283,09 |
| 2014 год | 557,87 | 27,90 | 529,97 |
| 2015 год | 217,37 | 10,86 | 206,51 |
| Техническая инвентаризация и паспортизация | 1262,31 | 63,13 | 1199,18 |
| 2012 год | 286,65 | 14,34 | 272,31 |
| 2013 год | 270,9 | 13,55 | 257,35 |
| 2014 год | 507,15 | 25,36 | 481,79 |
| 2015 год | 197,61 | 9,88 | 187,73 |
| Проектно-сметная документация | 107161,31 | 5358,07 | 101803,24 |
| 2012 год | 4500,6 | 225,03 | 4275,57 |
| 2013 год | 16357,95 | 817,9 | 15540,05 |
| 2014 год | 29313,45 | 1465,68 | 27847,77 |
| 2015 год | 0 | 0 | 0 |
| 2016 год | 7564,0 | 378,2 | 7185,8 |
| 2017 год | 20501,4 | 1025,07 | 19476,35 |
| 2018 год | 10384,9 | 519,25 | 9865,65 |
| 2019 год | 18539,01 | 926,96 | 17612,05 |
| Ремонтно-строительные работы | 1071564,1 | 53578,22 | 1017985,89 |
| 2012 год | 45006,0 | 2250,3 | 42755,7 |
| 2013 год | 59719,5 | 2985,98 | 56733,52 |
| 2014 год | 103800,0 | 5190,0 | 98610,0 |
| 2015 год | 293134,5 | 14656,73 | 278477,77 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 75640,0 | 3782,0 | 71858,0 |
| 2018 год | 205014,0 | 10250,7 | 194763,3 |
| 2019 год | 103860,0 | 5193,0 | 98667,0 |
| 2020 год | 185390,1 | 9269,51 | 176120,59 |
| В С Е Г О: | 1181376,26 | 59068,85 | 1122307,41 |

Раздел 5. Механизм реализации программы.

Управление Программой осуществляет заказчик Программы. Заказчик Программы обеспечивает реализацию ее программных мероприятий.

Непосредственный контроль за выполнением программы будет осуществлять Глава муниципального образования Высоковское сельское поселение  Новодугинского района Смоленской области Специалисты и специализированные организации, необходимые для реализации программы привлекаются на конкурсной основе.